## Slide 1
LE MANUEL PRATIQUE DU
CONSULTANT EN
EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
De la planification au rapport de mission
Piloter les projets Lean · Six Sigma · Amélioration Continue
Rachid BERKANI
Consultant-Formateur Expert en Excellence Opérationnelle
Pharmaceutique
Agroalimentaire
Automobile
Électronique
Papier-Carton
GUIDE
Guide opérationnel
Checklists & Templates prêts à l'emploi
30+ outils terrain
4 Études de Cas

## Slide 2
L'AUTEUR
Rachid BERKANI
Consultant-Formateur Expert · Excellence Opérationnelle
PHOTO
Rachid BERKANI
30+
années d'expérience
100+
missions menées
10+
secteurs d'activité
Expert reconnu en excellence opérationnelle et performance industrielle,
Rachid Berkani accompagne les entreprises depuis plus de 30 ans dans leur
transformation vers des standards d'excellence mondiale.
Ses programmes sur mesure couvrent des secteurs variés :
pharmaceutique · agroalimentaire · automobile · électronique · papier-carton

## Slide 3
3
La Réalité du Terrain
80%
des projets Lean & Six Sigma échouent
Les défis des entreprises industrielles :
— Gaspillages non identifiés ni mesurés
— Processus non standardisés
— Gains non pérennisés après la mission
Ce que les consultants font mal :
— Répondre à la demande sans reformuler
— Imposer des outils sans comprendre le contexte
— Partir sans transférer les compétences

## Slide 4
4
Ce Qui Manquait : Un Guide Complet et Opérationnel
30+
ans d'expérience terrain Rachid Berkani
Aucun ouvrage ne couvrait :
— La totalité du cycle de vie d'une mission
— Les outils ET la posture du consultant
— Les pièges réels et comment les éviter
La genèse du livre :
— 100+ missions menées en conditions réelles
— 10+ secteurs d'activité couverts
— Une méthode structurée, éprouvée, transmissible

## Slide 5
LA SOLUTION
Un Manuel de Référence Complet
Ce livre vous permet de :
Structurer vos missions avec rigueur et méthode
Améliorer durablement les processus de vos clients
Générer des gains financiers mesurables et défendables
Développer une posture de consultant à forte valeur ajoutée
Éviter les 12 pièges qui tuent les missions
19
Chapitres
7
Parties
30+
Templates
4
Études de cas
42
Termes glossaire

## Slide 6
STRUCTURE DU LIVRE
7 Parties · 19 Chapitres · Une Méthode Complète
PARTIE 1
Cadrage & Contractualisation
Ch. 1–3
PARTIE 2
Immersion & Diagnostic
Ch. 4–6
PARTIE 3
Conception des Solutions
Ch. 7
PARTIE 4
Déploiement Terrain
Ch. 8–10
PARTIE 5
Contrôle & Pérennisation
Ch. 11–13
PARTIE 6
Clôture & Post-Mission
Ch. 14–16
PARTIE 7
Posture & Excellence
Ch. 17–19
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 7
PARTIE
1
CADRAGE ET CONTRACTUALISATION DE LA MISSION
CHAPITRES
1
Comprendre la Demande et Qualifier
2
Construire la Proposition
3
Le Kick-off

## Slide 8
1
PARTIE 1 — CADRAGE ET CONTRACTUALISATION
Comprendre la Demande et Qualifier la Mission
POINTS CLÉS
1
Ne pas répondre à la demande : reformuler le vrai besoin avant de proposer
2
Identification du sponsor réel, cartographie des parties prenantes, critères Go/No-Go
3
Premiers KPI de référence et analyse des trois axes : Business · Politique · Opérationnel
OUTILS & MÉTHODES
Questionnaire de Cadrage Client
Grille Go/No-Go
Matrice Parties Prenantes
3 Axes d'Analyse
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 9
2
PARTIE 1 — CADRAGE ET CONTRACTUALISATION
Construire la Proposition et Contractualiser la Mission
POINTS CLÉS
1
Définir des objectifs SMART dès la proposition : spécifiques, mesurables, atteignables
2
Rédaction de la proposition technique et financière avec calcul ROI prévisionnel
3
Négociation du contrat, périmètre de la mission, clauses de confidentialité et de suivi
OUTILS & MÉTHODES
Template Proposition Commerciale
Calculateur ROI Prévisionnel
Contrat de Mission
Checklist Contractuelle
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 10
3
PARTIE 1 — CADRAGE ET CONTRACTUALISATION
Lancement de la Mission — Le Kick-off
POINTS CLÉS
1
Alignement de toutes les parties prenantes sur les objectifs et le planning dès J1
2
Présentation du Project Charter et de la Matrice RACI pour clarifier les rôles
3
Techniques de gestion des résistances : transformer les opposants en alliés
OUTILS & MÉTHODES
Project Charter (Outil 5.1)
Matrice RACI
Planning de Mission
Checklist Kick-off
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 11
PARTIE
2
IMMERSION ET DIAGNOSTIC OPÉRATIONNEL
CHAPITRES
4
Immersion Terrain — Le Gemba Walk
5
Cartographie des Processus & Données
6
Analyse des Causes Racines

## Slide 12
4
PARTIE 2 — IMMERSION ET DIAGNOSTIC
Immersion Terrain — Le Gemba Walk
POINTS CLÉS
1
Le Gemba Walk : observer avant de conclure — 1h terrain = 3h de réunion
2
Identification des 7+1 gaspillages (Muda) : mouvements, attentes, surproduction…
3
Mesure du Takt Time et calcul du TRS/OEE pour établir la performance de référence
OUTILS & MÉTHODES
Grille Observation 7 Gaspillages
Fiche TRS/OEE
Chronomètre Takt Time
Check-list Gemba
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 13
5
PARTIE 2 — IMMERSION ET DIAGNOSTIC
Cartographie des Processus et Collecte des Données
POINTS CLÉS
1
SIPOC : cartographier le flux de bout en bout (Fournisseurs → Clients)
2
VSM état actuel : visualiser tous les flux et identifier les goulots d'étranglement
3
Fiabilisation des données : distinguer ce qui est mesuré de ce qui est réel
OUTILS & MÉTHODES
Template SIPOC
Value Stream Mapping (VSM)
Fiche Collecte de Données
Tableau KPI Référence
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 14
6
PARTIE 2 — IMMERSION ET DIAGNOSTIC
Analyse des Causes Racines
POINTS CLÉS
1
Les 5 Pourquoi : ne jamais s'arrêter au symptôme, aller jusqu'à la cause profonde
2
Diagramme d'Ishikawa (5M) : structurer l'analyse par catégories de causes
3
Priorisation statistique des causes : ne traiter que ce qui est prouvé par les données
OUTILS & MÉTHODES
5 Pourquoi (Outil 6.1)
Ishikawa / 5M
Pareto des causes
Analyse statistique
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 15
PARTIE
3
CONCEPTION ET PLANIFICATION DES SOLUTIONS
CHAPITRES
7
Génération et Sélection des Solutions

## Slide 16
7
PARTIE 3 — CONCEPTION ET PLANIFICATION
Génération et Sélection des Solutions
POINTS CLÉS
1
Brainstorming structuré : générer un maximum d'idées sans jugement, puis filtrer
2
Matrice Impact / Effort : prioriser les Quick Wins et les projets structurants
3
Calcul ROI par solution et construction du plan d'action priorisé
OUTILS & MÉTHODES
Matrice Impact/Effort
Calculateur ROI
Plan d'Action Priorisé
Template Quick Wins
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 17
PARTIE
4
DÉPLOIEMENT ET EXÉCUTION TERRAIN
CHAPITRES
8
Gérer la Mission avec Excellence
9
Mise en Œuvre Opérationnelle
10
SMED · Lean · Six Sigma DMAIC

## Slide 18
8
PARTIE 4 — DÉPLOIEMENT ET EXÉCUTION
Gérer la Mission avec Excellence — Posture, Pièges et Out of the Box
POINTS CLÉS
1
Le rôle réel du consultant : coach et facilitateur, pas exécutant opérationnel
2
Les 10 pièges mortels : scope creep, dépendance, perfection, communication défaillante…
3
Techniques Out of the Box : Pensée Inversée, challenger ses propres hypothèses
OUTILS & MÉTHODES
Journal des Pièges
Grille de Posture Consultant
Techniques Out of the Box
AIC — Rituel Terrain
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 19
9
PARTIE 4 — DÉPLOIEMENT ET EXÉCUTION
Mise en Œuvre Opérationnelle
POINTS CLÉS
1
Chantier Kaizen Blitz 5 jours : transformer rapidement avec l'équipe terrain
2
Déploiement 5S et management visuel : rendre les problèmes immédiatement visibles
3
Gestion des imprévus : maintenir le cap quand la mission dévie
OUTILS & MÉTHODES
Plan Kaizen Blitz
Check-list 5S
Management Visuel
Tableau de Bord Terrain
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 20
10
PARTIE 4 — DÉPLOIEMENT ET EXÉCUTION
Cas Spécifiques : SMED · Lean Manufacturing · Six Sigma DMAIC
POINTS CLÉS
1
Guide SMED en 4 phases : distinguer interne/externe, externaliser, standardiser
2
Équilibrage des flux Lean : éliminer les goulots, fluidifier la production
3
DMAIC phase par phase : Define · Measure · Analyze · Improve · Control
OUTILS & MÉTHODES
Fiche Chronométrage SMED
Diagramme Spaghetti
Plan d'Expériences (DOE)
Carte de Contrôle SPC
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 21
PARTIE
5
CONTRÔLE ET PÉRENNISATION
CHAPITRES
11
Mesure des Résultats et Validation
12
Standardisation et Transfert
13
Mise sous Contrôle et Maintien

## Slide 22
11
PARTIE 5 — CONTRÔLE ET PÉRENNISATION
Mesure des Résultats et Validation des Gains
POINTS CLÉS
1
Tableau KPI Avant/Après : comparer les données de référence aux résultats obtenus
2
Hard Savings vs Soft Savings : différencier les gains réels des gains potentiels
3
Validation financière par le contrôleur de gestion — procès-verbal de gains signé
OUTILS & MÉTHODES
Calculateur de Gains (Outil 10.1)
Tableau KPI Avant/Après
PV de Validation Financière
Dashboard Résultats
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 23
12
PARTIE 5 — CONTRÔLE ET PÉRENNISATION
Standardisation et Transfert de Compétences
POINTS CLÉS
1
SOP et One Point Lessons : documenter les nouvelles pratiques de façon visuelle
2
Programme Train the Trainer : former des référents internes capables de former à leur tour
3
Management visuel : afficher les standards là où le travail est réalisé
OUTILS & MÉTHODES
Template SOP
One Point Lesson
Plan Train the Trainer
Matrice de Compétences
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 24
13
PARTIE 5 — CONTRÔLE ET PÉRENNISATION
Mise sous Contrôle et Maintien
POINTS CLÉS
1
Plan de contrôle : définir qui contrôle quoi, à quelle fréquence, avec quel outil
2
Cartes SPC (Statistical Process Control) : détecter les dérives avant qu'elles deviennent problèmes
3
AIC — Animation à Intervalle Court : rituel de management terrain quotidien
OUTILS & MÉTHODES
Plan de Contrôle
Cartes SPC
Rituel AIC
Audit 5S Hebdomadaire
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 25
PARTIE
6
CLÔTURE ET ACCOMPAGNEMENT POST-MISSION
CHAPITRES
14
Le Rapport de Mission Final
15
Présentation CODIR
16
Accompagnement Post-Mission

## Slide 26
14
PARTIE 6 — CLÔTURE ET POST-MISSION
Le Rapport de Mission Final
POINTS CLÉS
1
Structure professionnelle du rapport : Executive Summary, Corps, Recommandations
2
Storytelling des résultats : photos Avant/Après, graphiques de progression, témoignages
3
Recommandations stratégiques pour la suite : étendre la démarche, nouvelles missions
OUTILS & MÉTHODES
Template Rapport Final (Outil 11.1)
Structure Executive Summary
Guide Photos Avant/Après
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 27
15
PARTIE 6 — CLÔTURE ET POST-MISSION
Présentation Finale au Client — CODIR
POINTS CLÉS
1
15 slides type pour présenter au Comité de Direction avec impact et crédibilité
2
Gestion des objections en séance : anticiper les questions, répondre par les faits
3
Procès-verbal de clôture signé : formaliser la fin de mission et les engagements de suivi
OUTILS & MÉTHODES
15 Slides CODIR
Guide Gestion Objections
PV de Clôture
Checklist Présentation
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 28
16
PARTIE 6 — CLÔTURE ET POST-MISSION
Accompagnement Post-Mission et Coaching
POINTS CLÉS
1
Plan de suivi J+30 / J+60 / J+90 : vérifier l'ancrage des gains dans la durée
2
Gestion des dérives : détecter et corriger avant que les gains ne s'érodent
3
Fidélisation client : transformer une mission réussie en partenariat durable
OUTILS & MÉTHODES
Contrat de Suivi
Fiche Satisfaction Client (Outil 13.1)
Plan J+30/60/90
Grille Audit Post-Mission
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 29
PARTIE
7
POSTURE ET EXCELLENCE DU CONSULTANT
CHAPITRES
17
Les Erreurs Classiques
18
Leadership et Influence Sans Autorité
19
Industrialiser ses Missions

## Slide 30
17
PARTIE 7 — POSTURE ET EXCELLENCE
Les Erreurs Classiques et Comment les Éviter
POINTS CLÉS
1
Les 12 pièges qui tuent les missions : de la dépendance au scope creep en passant par la sur-complexité
2
Comment reconnaître chaque piège avant qu'il ne compromette la mission
3
Stratégies concrètes pour sortir d'une situation bloquée
OUTILS & MÉTHODES
Grille des 12 Pièges
Journal de Mission
Plan de Sortie de Crise
Auto-évaluation Consultant
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 31
18
PARTIE 7 — POSTURE ET EXCELLENCE
Leadership et Influence Sans Autorité
POINTS CLÉS
1
7 sources d'influence : expertise, légitimité, réseau, réciprocité, preuve sociale…
2
Gestion des conflits entre services : arbitrer sans prendre parti, faire décider le sponsor
3
Construction de la confiance sur le terrain : être présent, cohérent, fiable
OUTILS & MÉTHODES
Cartographie d'Influence
Guide Gestion de Conflits
Techniques de Persuasion
Grille Communication
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 32
19
PARTIE 7 — POSTURE ET EXCELLENCE
Industrialiser ses Missions
POINTS CLÉS
1
Bibliothèque de templates : capitaliser sur chaque mission pour gagner en efficacité
2
Développer une méthodologie propriétaire : votre signature, votre différenciation
3
Scalabilité : passer de consultant solo à cabinet, former des juniors, démultiplier l'impact
OUTILS & MÉTHODES
Bibliothèque Templates (30 outils)
Méthodologie Propriétaire
Plan de Capitalisation
Modèle de Scalabilité
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 33
CONCLUSION
Les 10 Commandements du
Consultant en Excellence Opérationnelle
I
Tu comprendras le vrai besoin avant de proposer une solution
II
Tu iras sur le Gemba avant de conclure quoi que ce soit
III
Tu fixeras des objectifs SMART et mesurables dès le cadrage
IV
Tu éviteras la dépendance — ton rôle est de te rendre inutile
V
Tu mesureras les gains financiers avec la rigueur du contrôleur
VI
Tu standardiseras avant de partir
VII
Tu formeras des relais internes compétents
VIII
Tu clôtureras formellement chaque mission avec un rapport final
IX
Tu restes Out of the Box — la créativité prime sur les outils
X
Tu industrialiseras ta propre méthodologie pour scaler

## Slide 34
COMPLÉMENTS
La Boîte à Outils Complète de l'Excellence Opérationnelle
A
5S
B
Kanban
C
JIT
D
Mgmt Visuel
E
AIC
F
Travail Standard
G
SMED Avancé
H
AMDEC/FMEA
I
8D & QRQC
J
Méthode A3
K
Six Sigma DOE
L
Pilotage KPI
Le Manuel Pratique du Consultant en Excellence Opérationnelle | Rachid BERKANI

## Slide 35
ACTE 3 — LA PREUVE PAR LES FAITS
4 Études de Cas Réelles
La méthodologie du livre, appliquée sur le terrain dans des secteurs variés
CAS 1
PVC Extrusion Plus
Plasturgie · ROI 200%
CAS 2
NEODROP MediInject
Médical ISO 13485 · TRS +16 pts
CAS 3
Sucrerie de la Vallée
Agroalimentaire · ROI 4:1
CAS 4
Profilage Aluminium
Métallurgie · TRS 58%→76%

## Slide 36
ÉTUDE DE CAS 1
PVC Extrusion Plus
PME 150 personnes · Extrusion de profilés PVC pour le bâtiment
LE DÉFI
▸ Ligne N°3 : TRS dégradé, rebuts excessifs au démarrage
▸ Taux de rebuts : 5% (cible 2%)
▸ Temps de changement de série : 45 minutes
▸ Mission de 4 mois : améliorer productivité et réduire rebuts
RÉSULTATS
✓ Rebuts : 5% → 2% (objectif SMART atteint)
✓ Changement de série : 45 → 25 min (SMED)
✓ Standardisation : fiches visuelles affichées
✓ Relais formés et autonomes à J+90
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
200%
Retour sur Investissement
80 k€/an → Gain rebuts matière PVC
70 k€/an → Gain productivité séries
50 k€ → Coût de la mission

## Slide 37
ÉTUDE DE CAS 2
NEODROP — MediInject Solutions
Fabricant dispositifs médicaux classe IIa · ISO 13485 · Seringues stériles
LE DÉFI
▸ TRS initial : 65% — Demande en hausse de +25%
▸ Taux de rebuts : 8% (défauts de sertissage d'aiguilles)
▸ Ppk = 0,85 : procédé non maîtrisé statistiquement
▸ Goulot d'étranglement : stérilisation à l'oxyde d'éthylène
RÉSULTATS
✓ TRS : 65% → 81% (+16 points)
✓ Changement de série : 4h → 45 min (SMED -81%)
✓ Poka-Yoke : caméra de vision auto-éjectant les défauts
✓ Nouveau site : mission étendue à l'autre usine
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
450k€
Gains annuels estimés
DOE + SPC → Procédé maîtrisé Ppk > 1,33
ISO 13485 → Standards intégrés au SMQ
Scope Creep → Refus cathéters — mission tenue

## Slide 38
ÉTUDE DE CAS 3
Sucrerie de la Vallée
Agroalimentaire · 8 000 t betteraves/jour · 100 jours de campagne
LE DÉFI
▸ TRS initial : 65% — Retards livraison récurrents
▸ Chaque jour d'arrêt non planifié : 150 000 € de perte
▸ Vraie cause cachée : gouvernance de la planification défaillante
▸ 40% des arrêts = attentes de décision (non technique)
RÉSULTATS
✓ TRS : 65% → 76%
✓ Attentes de décision divisées par 3
✓ Rituel AIC implanté — planning figé à 8h30
✓ Sponsor opposant devenu acteur du changement
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
4:1
ROI de la Mission
800 k€ → Gains / campagne
120 k€ → Coût de la mission
Autonomie → Site continue seul après 3 mois

## Slide 39
ÉTUDE DE CAS 4
Transformation Ligne Profilage Aluminium
Métallurgie · Ligne d'extrusion aluminium · Clients industriels
LE DÉFI
▸ TRS initial : 58% · Rebuts : 4,8% · Lead time : 12 jours
▸ 97,9% du temps = non-valeur ajoutée
▸ Aucun standard de réglage formalisé
▸ 18 arrêts > 5 min par poste · 22% temps non productif
RÉSULTATS
✓ TRS : 58% → 76% · Disponibilité 72% → 85%
✓ Rebuts : 4,8% → 1,9% · Retouches -35%
✓ Changement série : 95 → 42 min (SMED)
✓ Lead Time : 12 → 6,5 jours · Délais clients 78%→96%
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
+18pts
Gain TRS en 4 mois
58%→76% → TRS — OEE final
95→42 min → Changement de filière
78%→96% → Respect délai client

## Slide 40
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
4 Missions · 4 Secteurs · Des Résultats Mesurables
Entreprise
Secteur
ROI / Résultat phare
Gain qualitatif
Gains financiers
PVC Extrusion Plus
Plasturgie
ROI 200%
Rebuts 5%→2%
150 k€/an
NEODROP MediInject
Dispositifs Médicaux
TRS 65%→81%
Série 4h→45 min
450 k€/an
Sucrerie de la Vallée
Agroalimentaire
ROI 4:1
Attentes décision ÷3
800 k€/campagne
Profilage Aluminium
Métallurgie
TRS 58%→76%
Rebut 4,8%→1,9%
Délais 78%→96%
Chaque mission a généré un ROI positif · Méthodologie éprouvée · Résultats durables

## Slide 41
PASSEZ À L'ACTION
Obtenez Votre Manuel
Le Livre
Disponible en librairie et sur Amazon
Formations
Programmes Lean, Six Sigma, Excellence Operationnelle
Accompagnement
Missions de conseil sur mesure pour votre entreprise
Contact
Rachid BERKANI — Consultant-Formateur Expert
"Plus qu'un guide, c'est un véritable manuel de référence pour transformer vos projets en succès durables."

## Slide 42
MERCI
Questions & Réponses
Rachid BERKANI — Consultant-Formateur Expert en Excellence Opérationnelle
"Transformer les entreprises, un projet à la fois."