OUTIL 1.1

QUESTIONNAIRE DE CADRAGE CLIENT

Version Définitive — 7 Dimensions · 38 Questions SMART · Signaux d'alerte · Grille GO / NO-GO

| 🕐 DURÉE 60 à 90 min | 🎯 OBJECTIF Périmètre + Sponsor + KPI | 📋 FORMAT Entretien semi-directif | 🔑 RÈGLE D'OR 70 % écoute · 30 % parole |
| --- | --- | --- | --- |

■ MODE D'EMPLOI POUR LE CONSULTANT — 5 règles fondamentales - Ne lisez PAS ce questionnaire mécaniquement : c'est une boussole, pas un interrogatoire. Suivez le fil de la conversation. - Cherchez le besoin IMPLICITE : derrière 'Je veux du Lean' se cache souvent 'Je veux réduire mon BFR ou mes stocks'. Creusez. - Quantifiez SYSTÉMATIQUEMENT : 'Pouvez-vous me donner un chiffre ?' — Un problème non chiffré est un problème non qualifié. - Ne soumettez JAMAIS ce questionnaire par email avant l'entretien : cela transforme la rencontre en remplissage de formulaire. - Testez l'ENGAGEMENT : si le client ne veut pas investir du temps dans ce cadrage, il n'investira pas dans le projet.

| CLIENT / ENTREPRISE : | SECTEUR D'ACTIVITÉ : |
| --- | --- |
| INTERLOCUTEUR & FONCTION : | DATE & LIEU : |

| A | CONTEXTE & ENJEUX BUSINESS Comprendre la stratégie globale pour aligner le projet sur les priorités réelles de la direction |
| --- | --- |

Pourquoi commencer ici ? - Un projet d'amélioration déconnecté de la stratégie est un projet condamné. Cette section révèle si la mission s'inscrit dans un enjeu business réel ou dans une simple initiative tactique. - Posez ces questions pour ancrer votre légitimité d'expert stratégique dès les premières minutes.

| A1 | Pouvez-vous me décrire votre activité principale, votre modèle économique et votre positionnement concurrentiel actuel ? |
| --- | --- |
| 💡 | Objectif consultant : Comprendre le contexte marché et identifier les leviers stratégiques sur lesquels le projet peut avoir un impact. Relances & sous-questions : - Quelles sont vos 3 principales pressions concurrentielles aujourd'hui — prix, délai, qualité, innovation ? - Quel est votre avantage concurrentiel différenciant ? Sur quel critère perdez-vous le plus de parts de marché ? - Sur quel segment ou produit votre marge est-elle la plus forte / la plus menacée ? - Comment votre marché a-t-il évolué ces 18 derniers mois — consolidation, nouveaux entrants, pression prix ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Le client ne connaît pas ses concurrents ou minimise les menaces → manque de vision stratégique, difficile d'argumenter un ROI marché. - Réponse très vague ou généraliste → le décideur présent n'est pas le bon interlocuteur stratégique. |
| Notes |  |
| A2 | Quels sont les 3 enjeux stratégiques majeurs de votre entreprise pour les 18 prochains mois ? Classez-les par priorité. |
| 💡 | Objectif consultant : Vérifier l'alignement stratégique du projet et sa légitimité dans l'agenda du CODIR. Relances & sous-questions : - Ces enjeux sont-ils formalisés dans un plan stratégique, un budget ou une lettre de mission ? - Comment ce projet d'amélioration contribue-t-il directement à l'un de ces 3 enjeux ? - Qui a fixé ces priorités — le groupe, le PDG, le conseil d'administration ? - Si ce projet n'existait pas, comment atteindriez-vous quand même ces objectifs stratégiques ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Le projet semble déconnecté de la stratégie — initiative isolée sans lien avec le CA ou la marge → risque élevé de désengagement en cours de route. - Enjeux non formalisés ou changeants → contexte instable, protégez-vous contractuellement contre les changements de cap. |
| Notes |  |
| A3 | Qu'est-ce qui vous a amené à envisager un projet d'amélioration aujourd'hui ? Existe-t-il un événement déclencheur précis ? |
| 💡 | Objectif consultant : Identifier l'urgence réelle (Pain Point) et évaluer si la mission a une dimension émotionnelle qui favorise l'engagement. Relances & sous-questions : - Que se passerait-il si vous ne faisiez rien pendant 6 mois ? Et dans 18 mois ? - Y a-t-il eu une réclamation client majeure, un audit qualité négatif, une perte de marché significative ? - Une directive groupe ou un benchmark sectoriel a-t-il révélé un écart de performance ? - Ce projet est-il une décision proactive ou une réaction à une crise — et quelle en est la différence pour votre mobilisation ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Pas d'urgence réelle. Le projet est une 'bonne idée' mais pas une priorité → difficulté à libérer des ressources et à obtenir des décisions rapides. - Réaction à une crise sans budget ni ressources allouées → le client cherche une solution rapide et bon marché. Ce n'est pas une mission. |
| Notes |  |
| A4 | Avez-vous déjà mené des projets Lean, Six Sigma, Agile ou d'amélioration continue ? Avec quels résultats concrets ? |
| 💡 | Objectif consultant : Évaluer la maturité, détecter les traumatismes passés et adapter votre posture en conséquence. Relances & sous-questions : - Pouvez-vous me donner un exemple concret — portée, durée, résultats obtenus en € ou en KPI ? - Pourquoi selon vous cela a-t-il fonctionné (ou échoué) ? Manque de méthode, de ressources, ou d'engagement direction ? - Avez-vous des Black Belts, Green Belts ou Champions Lean internes formés et actifs ? - Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'approche passée ? Qu'est-ce que vous voulez absolument éviter cette fois ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - 'On a déjà fait du Lean, ça ne marche pas chez nous' → résistance culturelle forte. Plan de conduite du changement indispensable dès le Kick-off. - Projets passés échoués mais jamais analysés → la culture de l'apprentissage est absente. Signe d'une culture punitive. |
| Notes |  |
| A5 | Comment votre performance actuelle est-elle perçue par vos clients, vos actionnaires et vos équipes ? |
| 💡 | Objectif consultant : Mesurer les pressions externes et internes pour calibrer l'urgence et la légitimité politique du projet. Relances & sous-questions : - Avez-vous reçu des plaintes formelles, des demandes d'audit ou des menaces de déréférencement de clients clés ? - Vos actionnaires ou votre groupe exercent-ils une pression sur l'EBITDA, la trésorerie ou la croissance ? - Comment décrieriez-vous le climat social — turnover, absentéisme, conflits, moral des équipes ? - Y a-t-il un décalage entre la perception externe (clients/marché) et la perception interne (management) ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - La pression vient uniquement de l'interne sans pression client → risque de relâchement si les tensions internes se calment. - Équipes à bout → ne pas arriver avec un projet de productivité pur. Intégrez le volet bien-être dès la proposition. |
| Notes |  |
| A6 | Existe-t-il des projets concurrents ou des initiatives parallèles — ERP, transformation digitale, restructuration — qui pourraient interférer ? |
| 💡 | Objectif consultant : Anticiper les conflits de ressources et de priorités qui tuent les missions de consulting. Relances & sous-questions : - Quel est le niveau de mobilisation actuel de vos équipes clés sur d'autres projets ? - Y a-t-il un projet ERP, MES ou BI en cours qui touche les mêmes processus ? - Une restructuration, fusion ou changement de direction est-il prévu dans les 6 prochains mois ? - Comment gérez-vous les conflits de priorités quand deux projets réclament les mêmes ressources ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - ERP en cours + mission Lean = ressources divisées et données en transition → délai à doubler dans votre planning. - Restructuration annoncée → le moral est au plus bas. La mission sera perçue comme un outil de réduction d'effectifs. |
| Notes |  |

| B | DIAGNOSTIC DU PROBLÈME Passer du symptôme à la cause. Distinguer la douleur réelle de la demande formulée. |
| --- | --- |

Les 3 niveaux de lecture d'un problème — Règle des 3 N - N1 — Niveau NARRATIF (ce que le client dit) : 'Nos délais sont trop longs.' - N2 — Niveau NUMÉRIQUE (ce que les données montrent) : 'Notre Lead Time est de 14 jours vs 5 jours pour nos concurrents.' - N3 — Niveau NODAL (la vraie cause racine) : 'Nos changements de série prennent 2h30 et bloquent 38% de la capacité.' - Votre mission lors de cet entretien : descendre du N1 au N3, ou au moins vérifier que le N3 est atteignable avec les données disponibles.

| B1 | Si vous deviez résumer votre problème principal en une phrase — une seule — quelle serait-elle ? |
| --- | --- |
| 💡 | Objectif consultant : Obtenir la formulation du sponsor et détecter si la vision est partagée ou fragmentée dans l'organisation. Relances & sous-questions : - Est-ce que vos équipes terrain décriraient le problème exactement de la même façon ? Sinon, comment le décriraient-elles ? - Quelle est la douleur la plus aiguë que vous ressentez chaque semaine à cause de ce problème ? - Ce problème touche-t-il un processus critique, un produit stratégique ou un client majeur ? - Si je rencontrais votre responsable de production demain sans vous, que me dirait-il ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Formulation trop vague ('on veut être plus performants') → absence de vision opérationnelle. Le sponsor n'est pas sur le terrain. - Formulation trop technique d'emblée ('on veut des robots') → le client a déjà sa solution. Risque de saut direct vers l'outil sans diagnostic. - Plusieurs problèmes cités simultanément → périmètre ingérable. Forcer la priorisation dès maintenant. |
| Notes |  |
| B2 | Depuis combien de temps ce problème existe-t-il ? S'aggrave-t-il, se stabilise-t-il, ou s'améliore-t-il légèrement ? |
| 💡 | Objectif consultant : Comprendre la chronicité et l'évolution pour calibrer l'urgence réelle et identifier les données historiques disponibles. Relances & sous-questions : - Y a-t-il eu une aggravation soudaine ou est-ce une lente dégradation — et qu'est-ce qui a changé à ce moment-là ? - Ce problème est-il cyclique (lié aux saisons, aux volumes) ou structurel et permanent ? - Y a-t-il un moment précis — changement de direction, nouveau produit, perte de compétence clé — où tout a basculé ? - Disposez-vous de données historiques sur 12 à 24 mois pour suivre l'évolution ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Problème présent depuis 5+ ans sans action → culture de l'inaction, problème politique ou blocage systémique. Identifier qui profite du statu quo. - Aucune donnée historique disponible → la phase de mesure prendra 4 à 6 semaines. À intégrer dans le planning et le devis. |
| Notes |  |
| B3 | Avez-vous essayé des solutions par le passé — internes ou avec des prestataires externes ? Pourquoi n'ont-elles pas fonctionné ? |
| 💡 | Objectif consultant : Éviter de reproduire les mêmes erreurs et positionner votre approche comme différenciante. Relances & sous-questions : - Qu'est-ce qui a manqué : la méthode, les ressources, le temps, ou l'engagement de la direction ? - Ces tentatives ont-elles laissé des traces documentées — retours d'expérience, rapports, standards inachevés ? - Qui portait ces initiatives — un consultant externe, une équipe interne, un chef de projet ? Qu'est-il devenu ? - Si vous pouviez refaire une de ces tentatives avec les bonnes conditions, laquelle choisiriez-vous et pourquoi ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Le client blâme uniquement les équipes ('Ils ne suivent pas') sans remettre en question le système → culture punitive. La standardisation sera difficile. - Multiples tentatives avec des consultants différents, toutes échouées → soit le problème est mal diagnostiqué, soit le sponsor n'est jamais réellement engagé. |
| Notes |  |
| B4 | Quel est l'impact chiffré actuel de ce problème — coûts directs, délais, CA perdu, sécurité, conformité ? |
| 💡 | Objectif consultant : Estimer le gain potentiel (ROI de la mission) et qualifier sérieusement le business case. Relances & sous-questions : - Avez-vous une estimation du coût annuel de la non-qualité — rebuts, retouches, retours clients, pénalités ? - Quel est le montant des stocks excédentaires ou des en-cours immobilisés actuellement ? - Y a-t-il des ventes perdues à cause de délais trop longs ou d'un taux de service insuffisant ? - Y a-t-il eu des incidents de sécurité ou des non-conformités réglementaires liées à ce problème ? - Si vous résolvez ce problème à 80%, quel gain financier estimez-vous sur 12 mois ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - 'On n'a pas les chiffres' → impossible de construire un business case et de valider les gains à la fin. La mission sera perçue comme un coût pur. - Impact estimé < 50k€/an → le ROI de la mission sera difficile à démontrer. Recadrer le périmètre ou remettre en question la mission. |
| Notes |  |
| B5 | Qui d'autre dans l'entreprise est affecté par ce problème ? Partagent-ils tous la même vision des causes et des solutions ? |
| 💡 | Objectif consultant : Identifier les parties prenantes invisibles et détecter les conflits inter-services qui bloqueront l'exécution. Relances & sous-questions : - Le service commercial ou la finance ressentent-ils aussi cette douleur — et comment l'expriment-ils ? - Y a-t-il des tensions entre la Production, la Qualité et la Logistique sur ce sujet ? - Un atelier de mise en commun des perceptions a-t-il déjà eu lieu ? Avec quel résultat ? - Qui a le plus à perdre si ce problème est résolu — quelqu'un tire-t-il profit du statu quo ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Vision en silo : la Production veut réduire les stocks, les Commerciaux veulent plus de stock tampon → conflit systémique à traiter avant tout. - Un service dominant impose sa vision aux autres → les solutions ne seront pas acceptées par les parties perdantes. Cartographier les alliés et les résistants. |
| Notes |  |
| B6 | Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un problème systémique et non un simple incident ponctuel ? |
| 💡 | Objectif consultant : Tester la profondeur de la réflexion du client et vérifier que la mission est justifiée dans son ampleur. Relances & sous-questions : - Ce problème se reproduit-il de manière régulière et prévisible ? - Avez-vous des données qui montrent une tendance sur 6 à 12 mois ? - Plusieurs équipes ou lignes sont-elles affectées simultanément, ou est-ce localisé ? - Un problème similaire s'est-il produit sur un autre site ou dans un autre service ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Le client ne peut pas distinguer l'incident du problème systémique → la mission risque de traiter le symptôme plutôt que la cause. - Problème présenté comme systémique mais limité à une ligne ou une équipe → recadrer le périmètre à la baisse. |
| Notes |  |

| C | PÉRIMÈTRE & OBJECTIFS SMART Définir les limites du terrain de jeu et les critères de victoire non ambigus |
| --- | --- |

| C1 | Quels processus, services, sites géographiques et volumes d'activité sont inclus dans cette mission ? Qu'excluez-vous explicitement ? |
| --- | --- |
| 💡 | Objectif consultant : Délimiter le scope pour éviter le scope creep — la dérive de périmètre qui tue les missions. Relances & sous-questions : - Y a-t-il des zones, lignes ou processus que vous souhaitez exclure du périmètre dès maintenant — et pourquoi ? - Cette mission couvre-t-elle des fournisseurs ou des clients en amont/aval de votre processus ? - Si le périmètre devait être réduit de moitié pour rester réaliste, que garderiez-vous en priorité ? - Le périmètre peut-il évoluer en cours de mission si nous découvrons de nouveaux problèmes ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - 'Tout l'atelier' ou 'toute l'usine' sans priorisation → périmètre ingérable. Forcer la réduction à 1-2 processus critiques pour le premier projet. - Périmètre flou accepté par le client → prévoir une clause d'avenant obligatoire pour tout hors-périmètre dans le contrat. |
| Notes |  |
| C2 | Quels sont les KPI cibles précis attendus — avec la valeur actuelle, la cible souhaitée et la source de mesure ? |
| 💡 | Objectif consultant : Fixer des objectifs SMART non ambigus qui serviront de référence contractuelle pour valider le succès de la mission. Relances & sous-questions : - Comment mesurez-vous ce KPI aujourd'hui — outil, fréquence, responsable de la mesure ? Est-il fiable ? - Y a-t-il un benchmark sectoriel ou groupe qui fixe une cible de référence ? - Ces KPI sont-ils déjà instrumentés, ou faudra-t-il d'abord les créer ? - Quel KPI serait le plus visible et le plus symbolique pour vos équipes ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - KPI non mesurés ou mesurés manuellement → la phase de mesure sera longue. Prévoir 4 à 8 semaines et intégrer dans le devis. - Objectifs non mesurables ('améliorer le climat social') → impossible de démontrer le succès. Convertir en indicateurs observables. |
| Notes |  |
| C3 | Quel ROI minimum exigez-vous pour valider le succès — en valeur absolue et en délai de retour sur investissement ? |
| 💡 | Objectif consultant : Qualifier la viabilité économique de la mission et co-construire le business case dès le cadrage. Relances & sous-questions : - Souhaitez-vous un retour sur investissement en moins de 6 mois, ou 12 mois est-il acceptable ? - Acceptez-vous un ROI non financier — amélioration de la sécurité, réduction du stress — comme critère principal ? - Votre contrôle de gestion doit-il valider le calcul des gains ? Avec quelle méthode ? - Êtes-vous prêt à investir X€ si je vous démontre des gains de 3X à 5X sur 12 mois ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - ROI attendu infini pour un budget zéro → le client n'a pas de notion de valeur du consulting. Pédagogie indispensable ou refus. - Contrôle de gestion non impliqué dès le départ → les gains ne seront jamais officiellement validés, même s'ils sont réels. |
| Notes |  |
| C4 | À quelle date voulez-vous les premiers résultats tangibles ? La mission complète ? Y a-t-il des jalons intermédiaires imposés ? |
| 💡 | Objectif consultant : Gérer les attentes de temps et détecter les délais irréalistes avant de les inscrire dans une proposition. Relances & sous-questions : - Y a-t-il une échéance stratégique qui impose un timing — audit client, salon, fin d'exercice fiscal ? - Votre sponsor sera-t-il encore en poste dans 6 mois ? Dans 12 mois ? - Acceptez-vous un délai plus long si cela garantit des gains durables et pérennisés ? - Quels sont les jalons de reporting intermédiaires attendus par votre CODIR ou votre groupe ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Délais irréalistes ('résultats en 3 semaines sur toute l'usine') → recadrer immédiatement. Un gain non durable n'est pas un gain. - Sponsor en fin de mandat ou rumeur de départ → risque de changement de sponsor en cours de mission. Prévoir clause contractuelle. |
| Notes |  |
| C5 | Avez-vous des contraintes réglementaires ou normatives — ISO 9001, IATF 16949, FDA 21 CFR, AS9100, MASE, autres ? |
| 💡 | Objectif consultant : Identifier les garde-fous qui peuvent doubler les délais et les coûts, et les intégrer dans le planning dès le cadrage. Relances & sous-questions : - Ces certifications imposent-elles des processus de validation ou de traçabilité spécifiques pour chaque changement ? - Y a-t-il un audit de certification prévu dans les 6 prochains mois qui pourrait interférer ? - Les modifications que nous apporterons devront-elles être qualifiées ou validées formellement par un organisme externe ? - Avez-vous un responsable qualité ou réglementaire à impliquer dès le Kick-off ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Client sous FDA, IATF ou AS9100 → toute modification de procédé nécessite une validation documentée. Le délai de déploiement peut doubler. - Audit certification dans 2 mois → ne pas lancer un projet de fond maintenant. Reporter ou limiter à un diagnostic. |
| Notes |  |
| C6 | Quels sont vos critères de succès qualitatifs — coopération inter-services, réduction du stress, engagement des équipes ? Comment les mesurerez-vous ? |
| 💡 | Objectif consultant : Intégrer la dimension humaine et culturelle dans la définition du succès pour éviter les surprises en fin de mission. Relances & sous-questions : - Au-delà des KPI quantitatifs, quel changement dans les comportements vous dirait que c'est un succès ? - Est-ce que vos équipes savent ce que vous attendez d'elles à la fin de cette mission ? - Accepteriez-vous une évaluation qualitative formelle — sondage équipes, focus group — à J+90 ? - Comment votre CODIR évalue-t-il habituellement le succès d'un projet de transformation ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Succès défini uniquement de façon qualitative et subjective → impossible à valider. Converter en indicateurs observables dès maintenant. - Aucun critère de succès défini → le client sera toujours insatisfait ou vous réclamera 'encore plus'. Cadrez contractuellement. |
| Notes |  |

| D | RESSOURCES & GOUVERNANCE S'assurer que le client a les moyens de ses ambitions — engagements écrits, pas verbaux |
| --- | --- |

⚠ Le piège classique — La mission sans ressources réelles - Un client peut signer une proposition sans jamais libérer de ressources internes. C'est la première cause d'échec des missions Lean. - Cette section doit produire des engagements concrets et documentés — nombre de jours/semaine, noms des personnes, accès aux données — pas des intentions floues. - Si le client ne peut pas répondre précisément à ces questions, la mission n'est pas prête à démarrer.

| D1 | Quel budget approximatif avez-vous alloué pour cette mission — honoraires, formations, investissements techniques, ressources internes dédiées ? |
| --- | --- |
| 💡 | Objectif consultant : Qualifier le lead commercial et s'assurer que le client a une notion réaliste de la valeur du consulting. Relances & sous-questions : - Ce budget est-il déjà approuvé, en cours d'approbation, ou encore à faire valider ? - Inclut-il uniquement les honoraires consultant ou aussi les coûts internes — heures équipe, investissements matériels ? - Y a-t-il un plafond non négociable, ou votre budget peut-il évoluer si le ROI est clairement démontré ? - Qui approuve formellement la dépense — DG, DAF, Direction des achats ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - 'On n'a pas de budget, voyez ce que vous pouvez proposer' → risque de non-paiement ou de mission low-cost sabotée par le manque de moyens. - Budget très bas vs ampleur du problème → soit le client sous-estime l'investissement nécessaire, soit le problème est moins grave qu'il ne le décrit. |
| Notes |  |
| D2 | Qui sera mon interlocuteur principal au quotidien ? A-t-il l'autorité budgétaire et hiérarchique pour débloquer des ressources ? |
| 💡 | Objectif consultant : Identifier le vrai Sponsor — celui qui dit 'Go' et qui peut trancher en cas de blocage sans remonter sa hiérarchie. Relances & sous-questions : - En cas de blocage avec un manager résistant, pouvez-vous trancher directement sans validation supérieure ? - Quel est son niveau de décision — directeur, N-1, N-2 — et quelle est l'étendue réelle de son autorité ? - Sera-t-il disponible pour une réunion de pilotage bi-mensuelle d'une heure minimum ? - Si votre interlocuteur principal était absent 3 semaines, qui serait habilité à prendre des décisions à sa place ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - L'interlocuteur est un manager intermédiaire sans pouvoir budgétaire → vous n'avez pas encore rencontré votre vrai sponsor. Demandez à le rencontrer. - Interlocuteur en fin de mandat ou rumeur de départ → risque de changement à mi-mission. Clause de continuité indispensable dans le contrat. |
| Notes |  |
| D3 | Quelles ressources internes pourront être mobilisées — Champion, Expert Process, Technicien, Data Analyst, Responsable Qualité ? |
| 💡 | Objectif consultant : Évaluer le degré d'accompagnement interne réel pour calibrer la charge consultant et anticiper les points de blocage. Relances & sous-questions : - Le Champion sera-t-il dédié à ce projet à 20%, 50% ou 100% de son temps ? - Y a-t-il un data analyst capable d'extraire des données de l'ERP ou du MES pour l'analyse ? - Les opérateurs pourront-ils être libérés pour participer aux ateliers Kaizen — 1 à 5 jours selon la phase ? - Votre contrôle de gestion peut-il collaborer pour la validation financière des gains ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - 'Les équipes sont déjà saturées, elles feront ça en plus' → formule garantie d'échec. Insistez pour des engagements de disponibilité écrits. - Aucun opérateur libérable pour les ateliers → les solutions seront conçues en salle, jamais ancrées dans le terrain. |
| Notes |  |
| D4 | Y a-t-il des périodes à absolument éviter — fermetures, inventaires, audits, pics de production, congés collectifs ? |
| 💡 | Objectif consultant : Sécuriser le planning et éviter les interruptions qui brisent la dynamique du projet. Relances & sous-questions : - Y a-t-il des arrêts techniques planifiés qui pourraient au contraire être utilisés comme opportunités pour les chantiers terrain ? - Y a-t-il un calendrier des audits qualité, hygiène et sécurité pour les 12 prochains mois ? - Y a-t-il des départs ou arrivées de collaborateurs clés prévus dans les 6 prochains mois qui changeraient les ressources disponibles ? - Quels mois sont vos mois de plus forte activité où les équipes sont absolument intouchables ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Tout le calendrier est 'chargé' → le client n'est pas prêt à démarrer maintenant. Reporter ou réduire drastiquement le périmètre. - Découverte tardive d'une fermeture usine de 3 semaines en plein milieu du projet → planning entier à reconstruire. |
| Notes |  |
| D5 | Comment se prennent les décisions dans votre organisation — hiérarchiques, collégiales ? Un comité de pilotage est-il nécessaire ? |
| 💡 | Objectif consultant : Comprendre le circuit de décision pour calibrer les délais, anticiper les blocages et définir la gouvernance du projet. Relances & sous-questions : - Qui doit signer le contrat final en plus de vous — Direction des achats, service juridique, groupe ? - Combien de temps faut-il en général pour faire valider une décision de cette nature ? - Quel est le niveau de tolérance au risque — dérive de périmètre, petits échecs, expérimentations terrain ? - Un comité de pilotage formel est-il nécessaire ? Quelle fréquence — mensuel, bi-mensuel ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Circuit de décision opaque ou multiples validateurs non identifiés → votre proposition dormira 3 mois. Cadrez un délai de réponse dès maintenant. - Processus de décision très long → votre mission sera ralentie à chaque point de validation. Prévoyez des jalons de décision dans le planning. |
| Notes |  |
| D6 | Si le projet nécessite un accès à des données confidentielles — coûts, rendements, salaires, brevets — quelles sont les règles de confidentialité ? |
| 💡 | Objectif consultant : Cadrer le périmètre juridique et protéger les deux parties avant le démarrage de la mission. Relances & sous-questions : - Un NDA ou accord de confidentialité est-il déjà en place, ou faut-il en établir un ? - Y a-t-il des restrictions IT ou de sécurité pour l'accès aux systèmes ERP, MES ou GMAO ? - Les données que vous me communiquerez peuvent-elles être utilisées de manière anonymisée dans des formations ou publications ? - Y a-t-il des règles spécifiques sur la conservation ou la destruction des données après la mission ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Données confidentielles accessibles sans NDA → protégez-vous contractuellement avant le démarrage, jamais après. - Accès IT bloqué par la DSI → prévoir 2 à 4 semaines de délai pour les accès. À intégrer dans le planning dès la proposition. |
| Notes |  |

| E | RELATION, RISQUES & FACTEURS HUMAINS Anticiper la politique interne, détecter les résistances cachées et sécuriser la relation |
| --- | --- |

| E1 | Avez-vous déjà travaillé avec des consultants externes en amélioration continue ? Qu'en avez-vous retenu ? |
| --- | --- |
| 💡 | Objectif consultant : Comprendre les attentes relationnelles, détecter les déceptions passées et différencier votre posture. Relances & sous-questions : - Qu'est-ce que vous avez aimé dans leur approche ? Qu'est-ce que vous voulez absolument éviter cette fois ? - Qu'est-ce qui a fait échouer la relation — méthode, relationnel, résultats, départ précipité du consultant ? - 'Les consultants sont partis avec leurs slides et rien n'a changé' → que faudrait-il faire différemment ? - Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de confiance a priori envers un consultant externe ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - 'Les consultants précédents sont partis avec leurs slides et rien n'a changé' → le client attend des résultats durables, pas une formation. Différenciez-vous par le terrain et le suivi J+30/60/90. - Expérience très négative → méfiance structurelle. Des preuves concrètes (cas similaires avec résultats chiffrés) sont indispensables. |
| Notes |  |
| E2 | Y a-t-il des sujets sensibles non écrits — plan social, conflits inter-services, succession du directeur, pression financière extrême ? |
| 💡 | Objectif consultant : Éviter les mines politiques qui font exploser les missions et protéger votre réputation de consultant. Relances & sous-questions : - Le projet peut-il être interprété par les équipes comme un prétexte pour réduire les effectifs ? - Y a-t-il des tensions entre services, des guerres de territoire ou des jalousies entre managers que je dois connaître ? - Y a-t-il un changement de direction prévu qui pourrait modifier les priorités en cours de mission ? - Les syndicats ou IRP ont-ils été informés ? Quelle est leur position prévisible ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Plan social en cours → votre mission de productivité sera perçue comme un outil de licenciement. Refuser ou attendre la fin du plan social. - Climat social tendu et syndicats hostiles → toute démarche d'efficacité sera contestée. Rencontrez les IRP avant le Kick-off. |
| Notes |  |
| E3 | Selon vous, quels sont les trois principaux risques qui pourraient faire échouer ce projet ? |
| 💡 | Objectif consultant : Tester la lucidité et la maturité du client, et co-construire un plan de mitigation dès le cadrage. Relances & sous-questions : - Comment pouvons-nous mitiguer ensemble chacun de ces risques dès le départ ? - Y a-t-il des risques que vous n'osez pas nommer ouvertement en ce moment ? - Qu'est-ce qui a fait échouer des projets similaires dans votre entreprise ou votre secteur ? - Qui, dans votre organisation, pourrait saboter ce projet — consciemment ou inconsciemment ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Le client dit 'Aucun risque' → naïveté dangereuse ou refus d'exposer les problèmes internes. Reformulez avec des scénarios concrets. - Risques identifiés mais aucune idée de mitigation → votre proposition devra inclure un plan de gestion des risques explicite et chiffré. |
| Notes |  |
| E4 | Les équipes terrain sont-elles informées de cette démarche ? Quelle est leur réaction spontanée — enthousiasme, méfiance, indifférence ? |
| 💡 | Objectif consultant : Évaluer le climat social et anticiper le niveau de conduite du changement nécessaire. Relances & sous-questions : - Les opérateurs ont-ils déjà proposé des solutions sur ce sujet — et ont-elles été écoutées ? - Les managers de proximité sont-ils favorables, neutres ou opposés — et pour quelles raisons ? - Y a-t-il des leaders informels sur le terrain que je devrais rencontrer dès la première semaine ? - Avez-vous prévu une communication initiale et qui va la porter — vous, le RH, le DG ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Équipes non informées → le consultant arrivera comme une surprise désagréable. Résistance maximum garantie. - Managers de proximité opposés → vous travaillerez contre eux pendant toute la mission. À traiter impérativement avant le Kick-off. |
| Notes |  |
| E5 | Quel serait le signal d'alerte précoce que la mission est en train d'échouer — et que faire à ce moment-là ? |
| 💡 | Objectif consultant : Définir les critères de sortie et les mécanismes de recadrage pour éviter de continuer une mission vouée à l'échec. Relances & sous-questions : - À quel moment devrions-nous nous arrêter ensemble et réorienter la mission si nécessaire ? - Quels signes vous indiqueraient que les équipes ne s'approprient pas les changements ? - Si à mi-parcours nous découvrons que le problème est différent de celui décrit aujourd'hui, le périmètre peut-il évoluer ? - Comment souhaitez-vous être tenu informé des avancées et des difficultés — fréquence, format, canal ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Impossible de définir l'échec → impossible de définir la réussite clairement. Tout deviendra subjectif en fin de mission. - Client qui ne veut pas entendre parler d'échec possible → il n'a pas de plan B. La pression sera maximale sur le consultant. |
| Notes |  |
| E6 | Que se passera-t-il si à mi-parcours nous découvrons que le problème est différent de celui décrit aujourd'hui ? |
| 💡 | Objectif consultant : Anticiper les révisions de périmètre et établir les règles du jeu pour les avenants avant que la tension ne monte. Relances & sous-questions : - Êtes-vous prêt à réviser les objectifs si les données terrain révèlent une réalité différente ? - Comment gèrerez-vous un écart entre les résultats attendus et les résultats réels à mi-mission ? - Si le vrai problème nécessite une approche ou un budget différent, quelle est votre capacité d'adaptation ? - Y a-t-il une clause dans votre processus interne pour les avenants de mission ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Refus catégorique de toute révision → rigidité qui rendra la mission impossible dès que la réalité terrain démentira les hypothèses initiales. - Ouverture totale et inconditionnelle → risque de scope creep incontrôlé. Encadrez les révisions par une procédure d'avenant formelle. |
| Notes |  |

| F | DONNÉES & MESURES Évaluer la maturité des données disponibles — la qualité des données conditionne la qualité du diagnostic |
| --- | --- |

Règle des données — Pas de données, pas de diagnostic. Pas de diagnostic, pas de solution durable. - Un projet Lean ou Six Sigma sans données fiables est condamné à rester au niveau des opinions et des intuitions. - Évaluez dans cette section si vous pouvez construire une baseline solide en 4 semaines — ou si une phase d'instrumentation préalable est nécessaire. - La qualité des données conditionne directement la validité de vos analyses statistiques et la crédibilité de votre rapport final.

| F1 | Quelles données sont déjà disponibles pour diagnostiquer le problème — historique 12 mois minimum, format, granularité ? |
| --- | --- |
| 💡 | Objectif consultant : Évaluer la maturité des données et planifier la phase de collecte avec réalisme. Relances & sous-questions : - Ces données sont-elles dans un ERP, un MES, un outil BI, ou dans des fichiers Excel manuels ? - Quel est le niveau de granularité disponible — par journée, par équipe, par pièce, par machine ? - Qui est responsable de la collecte et de la validation de ces données au quotidien ? - Ces données sont-elles partagées entre services ou cloisonnées par département ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Données uniquement en Excel manuel → risque d'erreurs, de doublons et de biais. Une phase de vérification (MSA) est indispensable. - Données disponibles mais non consolidées → prévoir 2 à 4 semaines pour l'extraction et le nettoyage. À intégrer dans le devis. |
| Notes |  |
| F2 | Existe-t-il des indicateurs 'fantômes' — calculés manuellement, peu fiables, jamais auditées ? Un audit de la mesure a-t-il été fait ? |
| 💡 | Objectif consultant : Détecter les données peu fiables avant qu'elles ne faussent votre diagnostic — une erreur de mesure invalide tout le projet. Relances & sous-questions : - Vos indicateurs de TRS, taux de rebut ou Lead Time ont-ils déjà fait l'objet d'une vérification de cohérence ? - Y a-t-il des indicateurs que tout le monde cite mais que personne ne sait exactement comment ils sont calculés ? - Les données terrain et les données système sont-elles cohérentes — ou y a-t-il des écarts inexpliqués ? - Avez-vous déjà réalisé une analyse R&R (Repeatability & Reproducibility) sur vos systèmes de mesure critiques ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Indicateurs non audités depuis plus d'un an dans un contexte de changement process → données obsolètes et non représentatives. - R&R > 30% sur un instrument critique → le système de mesure lui-même est le problème. À corriger avant tout diagnostic. |
| Notes |  |
| F3 | Acceptez-vous que nous réalisions des mesures terrain complémentaires — chronométrages, prélèvements, observations — même si elles mobilisent les équipes quelques heures ? |
| 💡 | Objectif consultant : Valider l'accès au Gemba et l'ouverture au diagnostic terrain — condition sine qua non d'une mission de qualité. Relances & sous-questions : - Des mesures vidéo SMED ou des chronométrages en direct sont-ils envisageables ? - Les opérateurs accepteront-ils d'être observés — et comment les en informer pour éviter l'effet 'audit' ? - Des prélèvements qualité ou des mesures physiques (dimension, pression, température) sont-ils accessibles ? - Ces mesures pourront-elles être répétées plusieurs fois pour garantir la représentativité statistique ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Refus des mesures terrain → diagnostic uniquement basé sur les dires, sans données objectives. Résultats inattaquables impossibles. - Opérateurs non informés de l'observation → méfiance et comportement non représentatif. Communiquer en amont systématiquement. |
| Notes |  |
| F4 | Une fois les solutions mises en place, qui sera responsable de pérenniser les indicateurs et d'animer la revue régulière de performance ? |
| 💡 | Objectif consultant : Anticiper la pérennisation des gains — la principale cause d'échec long terme des missions Lean. Relances & sous-questions : - Avez-vous un système de management visuel en place — tableau de bord, panneau Andon, revue quotidienne ? - Qui animera la réunion mensuelle de performance à J+90, J+180 — le Champion, le manager de proximité ? - Les indicateurs seront-ils intégrés au tableau de bord du CODIR ou resteront-ils dans le service concerné ? - Avez-vous une culture de la revue régulière, ou les réunions de performance tombent-elles dans l'oubli après 3 mois ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Personne nommé pour pérenniser → les gains disparaîtront dans les 3 à 6 mois suivant la mission. Intégrer le coaching post-mission dans la proposition. - Pas de système de management visuel en place → la pérennisation sera difficile. Prévoir un module 5S / management visuel dans la mission. |
| Notes |  |

| G | CULTURE, ADHÉSION & CHANGEMENT Révéler les angles morts organisationnels et évaluer la capacité réelle de transformation |
| --- | --- |

La dimension cachée — La culture mange la stratégie au petit-déjeuner (Peter Drucker) - 80% des échecs de projets Lean ne sont pas des échecs techniques. Ce sont des échecs culturels. - Cette section vous permet de détecter les résistances systémiques avant qu'elles ne bloquent votre mission. - Posez ces questions avec bienveillance : vous cherchez à comprendre, pas à juger. Ce sont souvent les révélations les plus utiles de tout l'entretien.

| G1 | Comment décririez-vous la culture de votre entreprise — hiérarchique, participative, en silos, apprenante ? Les erreurs sont-elles sanctionnées ou analysées ? |
| --- | --- |
| 💡 | Objectif consultant : Évaluer la culture du changement et calibrer le niveau d'accompagnement humain nécessaire. Relances & sous-questions : - Lorsqu'un problème survient, quelle est la première réaction — chercher le coupable ou chercher la cause racine ? - Les opérateurs remontent-ils spontanément les problèmes, ou ont-ils appris à les cacher ? - Y a-t-il un système formel de remontée des idées d'amélioration — boîte à idées, Kaizen fiches ? - La direction passe-t-elle régulièrement sur le terrain — ou reste-t-elle principalement dans les bureaux ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Culture punitive (les erreurs sont sanctionnées) → les opérateurs cacheront les problèmes. Le Gemba Walk ne révèlera pas la réalité. - Culture en silos (chaque service défend son territoire) → les solutions inter-services seront rejetées. Prévoir des ateliers de co-construction. |
| Notes |  |
| G2 | Quels comportements récompensez-vous réellement dans les faits — performance à court terme, innovation, rigueur, coopération ? |
| 💡 | Objectif consultant : Identifier les incentives réels qui façonnent les comportements — et qui souvent contredisent les discours officiels. Relances & sous-questions : - Vos managers sont-ils évalués sur des indicateurs de processus (qualité, délai) ou uniquement sur des indicateurs de résultat (volume, CA) ? - Un opérateur qui s'arrête pour signaler un problème est-il récompensé ou pénalisé ? - Comment réagit le management quand un quick win Lean réduit le volume de production à court terme ? - Y a-t-il un programme de reconnaissance formel pour les contributions à l'amélioration continue ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Seuls les volumes sont récompensés → tout ce qui ralentit la production (chantiers, formations, mesures) sera perçu comme une perte de temps. - Pas de programme de reconnaissance → les opérateurs qui s'investissent ne verront aucun bénéfice personnel. Le volontariat disparaîtra après le premier projet. |
| Notes |  |
| G3 | Y a-t-il des contre-exemples de projets d'amélioration qui ont échoué à cause de résistances humaines ? Que peut-on en apprendre ? |
| 💡 | Objectif consultant : Extraire les leçons des échecs passés pour construire une approche radicalement différente — et crédible. Relances & sous-questions : - Qui étaient les personnes qui ont le plus résisté — et sont-elles encore en poste ? - Ce résistant était-il un manager de proximité, un opérateur, ou un directeur de service ? - Qu'aurait-il fallu faire différemment pour les embarquer — implication plus tôt, meilleure communication, résultats plus rapides ? - Ces personnes résistantes avaient-elles des raisons légitimes de résister que le projet n'a pas prises en compte ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Les mêmes résistants sont encore en poste et n'ont pas changé de position → anticiper leur opposition et construire une stratégie d'alliance. - L'entreprise n'a tiré aucune leçon des échecs passés → même approche = même résultat. Proposez une approche radicalement différente. |
| Notes |  |
| G4 | Sur une échelle de 1 à 5, quel est le niveau de maturité Lean / amélioration continue de votre entreprise ? Un diagnostic culturel rapide est-il possible ? |
| 💡 | Objectif consultant : Calibrer l'intensité pédagogique et le niveau d'ambition du projet en fonction de la maturité réelle. Relances & sous-questions : - Un diagnostic culturel rapide avec les équipes — 2h, sur le terrain — est-il possible dès la première semaine ? - Y a-t-il des 'îlots d'excellence' dans votre organisation — des équipes ou des lignes qui fonctionnent déjà bien — dont nous pouvons nous inspirer ? - Votre organisation a-t-elle déjà été auditée sur sa maturité Lean par un organisme externe — et avec quel résultat ? - Où souhaitez-vous être dans 18 mois sur cette échelle de maturité ? |
| ⚠ | 🚩 Signaux d'alerte : - Maturité auto-évaluée à 4-5 mais aucun KPI structuré ni standard en place → surestimation classique. Tempérer les attentes. - Maturité réelle à 1 mais ambition de déploiement sur toute l'usine → recadrer à un périmètre limité et pédagogique. |
| Notes |  |

SYNTHÈSE & GRILLE DE QUALIFICATION GO / NO-GO

Instructions de qualification - Remplissez cette grille immédiatement après l'entretien — jamais en présence du client. - Soyez honnête avec vous-même. Un NO-GO courageux vaut mieux qu'un projet voué à l'échec qui abîmera votre réputation. - Un score > 32/40 est un GO. Entre 24 et 32 : GO conditionnel avec clauses contractuelles. En-dessous de 24 : NO-GO.

| DIMENSION D'ÉVALUATION | SCORE /5 | OBSERVATIONS CLÉS | NIVEAU DE RISQUE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Douleur client Le problème est-il urgent, coûteux, stratégiquement douloureux ? | ___ /5 |  | ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Élevé |
| 2. Sponsor identifié Avez-vous accès au décideur budgétaire réel ? | ___ /5 |  | ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Élevé |
| 3. Budget validé Le budget est-il alloué et suffisant ? | ___ /5 |  | ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Élevé |
| 4. Données disponibles Les données existent-elles et sont-elles fiables ? | ___ /5 |  | ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Élevé |
| 5. Faisabilité technique Avez-vous les compétences pour résoudre le problème ? | ___ /5 |  | ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Élevé |
| 6. Climat social Les équipes sont-elles ouvertes au changement ? | ___ /5 |  | ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Élevé |
| 7. Périmètre clair Le scope est-il délimité et réaliste ? | ___ /5 |  | ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Élevé |
| 8. Alignement stratégique Le projet est-il lié à un enjeu business prioritaire ? | ___ /5 |  | ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Élevé |
| SCORE TOTAL | ___ /40 | >32 : GO 24–32 : GO CONDITIONNEL <24 : NO-GO |  |

MATRICE DE DÉCISION GO / NO-GO

| ✅ GO — Lancer la proposition | ⚠ GO CONDITIONNEL | 🚫 NO-GO — Refuser / Reporter |
| --- | --- | --- |
| - Sponsor nommé, engagé et présent - Problème chiffré (coût annuel identifié) - Budget alloué ou en cours d'approbation - Champion disponible ≥ 2 j/sem - Maturité Lean ≥ 2 ou vraie volonté d'apprendre - Équipes informées et globalement favorables - Périmètre délimitable en 1 session | - Sponsor identifié mais engagement partiel - Données partiellement disponibles - Résistances identifiées mais gérables - Périmètre large mais réductible - Budget non validé — ajouter clause contractuelle - Culture du changement fragile - Calendrier chargé mais adaptable | - Aucun sponsor réel ou sponsor 'fantôme' - Problème non chiffré et non prioritaire - Budget absent ou irréaliste vs ambition - Plan social en cours — terrain miné - Opposition syndicale ou managériale forte - Données inexistantes sur 12 mois - Multiples projets concurrents bloquants |

| DÉCISION FINALE : ☐ GO ☐ GO Conditionnel ☐ NO-GO | PROCHAINES ÉTAPES : ☐ Gemba Walk — Date : __________ ☐ Proposition avant : __________ ☐ Données à demander : ________ ☐ 2e entretien — Date : _________ | LANGAGE CORPOREL DU SPONSOR : ☐ Engagé et focalisé ☐ Distrait / sous pression ☐ Défensif / sur la réserve ☐ Délègue à un N-1 |
| --- | --- | --- |

NOTES POST-ENTRETIEN — Ce que les chiffres ne disent pas

| IMPRESSIONS GÉNÉRALES - Ambiance générale de l'entretien : - Niveau de confiance établi (1-5) : - Sujet qui a créé le plus d'émotion : - Question que le client a évitée : - Mot clé que le client a répété : | OBSERVATIONS CORPORELLES - ☐ Sponsor engagé et focalisé - ☐ Distrait / sous pression visible - ☐ Défensif sur certains sujets - ☐ A délégué à un N-1 fréquemment - ☐ Accès Gemba promis ☐ Oui ☐ Non |
| --- | --- |

NOTES LIBRES — Intuitions, angles morts détectés, points à vérifier

Angle mort principal identifié :

Risque majeur à adresser dans la proposition :

Point à vérifier lors du Gemba Walk :

CONSEIL FINAL — La règle des 48 heures - Envoyez un email de synthèse au client dans les 48h suivant l'entretien : reformulez ce que vous avez compris, confirmez les prochaines étapes et posez une date de retour sur votre proposition. - Cet email montre votre rigueur, engage le client dans la co-construction et vous protège contre les reformulations abusives ultérieures. - Planifiez le Gemba Walk dans le même email — ne laissez pas le client 'réfléchir'. Chaque jour sans Gemba est un jour sans réalité terrain dans votre proposition.