## Slide 1
⚠
PARTIE 7 · POSTURE ET EXCELLENCE DU CONSULTANT
CHAPITRE 17
Les Erreurs Classiques
et Comment les Éviter
Les 12 pièges qui tuent les missions — et comment les contourner
Lean · Six Sigma · SMED · Kaizen · TPS · Excellence Opérationnelle 2024

## Slide 2
Pourquoi ce Chapitre ?
Capitaliser sur l'expérience pour anticiper — pas pour culpabiliser
EO
L'Excellence Opérationnelle est une discipline exigeante qui combine rigueur méthodologique, intelligence relationnelle et agilité terrain.
CE QUE CE N'EST PAS
✗
— Une liste d'échecs personnels
— Un catalogue pessimiste
— Une critique des consultants
— Un exercice de culpabilisation
CE QUE C'EST
→
— Une grille de lecture proactive
— 12 pièges documentés
— Des parades opérationnelles
— Une approche d'apprentissage stratégique
CE QUE VOUS GAGNEZ
✓
— Crédibilité renforcée
— Satisfaction client accrue
— Missions plus réussies
— Réputation d'expert solide
"Chaque piège identifié et évité renforce la crédibilité du consultant, la satisfaction du client et la probabilité de succès des missions futures."
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
2 / 17

## Slide 3
Les 12 Erreurs Classiques — Vue d'Ensemble
Structurées par phase d'apparition dans le cycle de vie de la mission
EO
Erreur 01
Sur-ingénierie
Phase : Cadrage
Erreur 02
Déconnexion terrain
Phase : Diagnostic
Erreur 03
Dimension politique ignorée
Phase : Cadrage
Erreur 04
Sponsor inactif
Phase : Cadrage
Erreur 05
Transfert oublié
Phase : Clôture
Erreur 06
Gains non validés
Phase : Diagnostic
Erreur 07
Changement négligé
Phase : Déploiement
Erreur 08
Pas de standards
Phase : Déploiement
Erreur 09
Communication insuffisante
Phase : Déploiement
Erreur 10
Rigidité méthodologique
Phase : Tous
Erreur 11
Satisfaction ignorée
Phase : Clôture
Erreur 12
Pas de capitalisation
Phase : Post-mission
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
3 / 17

## Slide 4
Phase CADRAGE — Erreurs 01, 03 & 04
Les pièges qui se nouent avant même le démarrage de la mission
EO
⚠ Ces 3 erreurs se commettent dans les 2 premières semaines. Elles sont les plus difficiles à corriger en cours de mission.
ERREUR 01 · SUR-INGÉNIERIE DES OUTILS
✗
CE QUI SE PASSE
— Appliquer DMAIC complet à un problème qui nécessite 2 jours de 5S
— Justifier son expertise par la complexité de l'outil, pas par l'efficacité du résultat
— Mobiliser des ressources client disproportionnées pour la nature du problème
✓
LA PARADE
— Question clé : 'Quel est l'outil le PLUS SIMPLE capable de résoudre ce problème durablement ?'
— Utiliser la matrice de sélection méthodologique dès le cadrage
— Valider l'adéquation outil/problème avec le sponsor ET le champion
Cause racine : Biais de compétence : le consultant maîtrise un outil et cherche à l'utiliser
ERREUR 03 · IGNORER LA DIMENSION POLITIQUE
✗
CE QUI SE PASSE
— Approche purement technique sans cartographie des acteurs
— Rester 'neutre' face aux conflits internes
— Sous-estimer l'impact des jeux d'influence sur le déploiement
✓
LA PARADE
— Cartographie des parties prenantes à J1 (intérêts, craintes, alliances)
— Entretiens individuels confidentiels avec chaque acteur clé
— La politique n'est pas un obstacle : c'est une réalité à intégrer dans la stratégie
Cause racine : Formation initiale centrée outils → cécité politique systématique
ERREUR 04 · ABSENCE DE SPONSOR ACTIF
✗
CE QUI SE PASSE
— Sponsor signe le Charter, assiste au Kick-off, puis disparaît
— Délégation excessive au champion sans autorité budgétaire
— Projet perçu comme secondaire face aux urgences opérationnelles
✓
LA PARADE
— Contractualiser le rôle du sponsor : réunion mensuelle non négociable
— Outiller le sponsor (supports de communication prêts à l'emploi)
— Escalader proactivement les blocages : rappeler les engagements signés
Cause racine : Surcharge des dirigeants + sous-estimation du rôle du leadership
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
4 / 17

## Slide 5
Erreur 02 — Déconnexion du Terrain
L'erreur fatale : plus de temps en salle qu'au Gemba
EO
RÉPARTITION DU TEMPS TYPIQUE (CONSULTANT DÉCONNECTÉ)
Salle / Bureau
55%
Réunions formelles
25%
Terrain (Gemba)
20%
RÉPARTITION CIBLE — RÈGLE DES 40% TERRAIN (MINIMUM NON NÉGOCIABLE)
Terrain (Gemba) ≥40%
40%
Analyse & livrables
35%
Réunions pilotage
25%
CONSÉQUENCES DE LA DÉCONNEXION
✗ Solutions théoriquement parfaites mais inapplicables sur le terrain
✗ Résistance accrue : le projet est perçu comme une 'imposition externe'
✗ Gains qui s'érodent rapidement après le départ du consultant
PARADES OPÉRATIONNELLES
✓ Règle 40% terrain : Gemba Walks structurés + observations + tests directs
✓ Posture d'humilité opérationnelle : les opérateurs détiennent l'expertise terrain
✓ Co-construction : seule garantie d'appropriation durable des solutions
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
5 / 17

## Slide 6
Phase DIAGNOSTIC — Erreurs 05 & 06
Transfert de compétences oublié · Gains non validés financièrement
EO
ERREUR 05 · OUBLIER LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES
✗ CE QUI SE PASSE :
— Consultant partant sans former de relais internes
— Focus sur les résultats à court terme, pas sur l'autonomie
— Confusion entre former (savoir) et coacher (autonomie)
✓ LA PARADE :
✓ Identifier dès le cadrage ≥2 champions internes potentiels
✓ Délégation progressive des responsabilités par la pratique accompagnée
✓ Plan de suivi post-mission J+30/60/90 contractualisé
✓ Documenter les savoir-faire dans des standards accessibles
ERREUR 06 · GAINS NON VALIDÉS FINANCIÈREMENT
✗ CE QUI SE PASSE :
— Estimation des gains basées sur des calculs non alignés avec la comptabilité
— Contestation ultérieure par le contrôle de gestion
— Remise en cause publique des résultats annoncés
✓ LA PARADE :
✓ Impliquer le contrôle de gestion dès la définition des objectifs
✓ Distinguer gains 'durs' (traçables) et gains 'mous' (productivité libérée)
✓ Jalons de validation formelle avec co-signature sponsor + DAF + champion
✓ Documenter chaque hypothèse avec des sources auditables
Règle d'or : Impliquer le contrôle de gestion DÈS le cadrage, pas à la clôture. Les gains non co-construits avec la finance seront toujours contestés.
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
6 / 17

## Slide 7
Phase DÉPLOIEMENT — Erreurs 07, 08 & 09
Changement négligé · Pas de standards · Communication insuffisante
EO
ERR. 07 · GESTION DU CHANGEMENT NÉGLIGÉE
✗ CE QUI SE PASSE :
Focalisation exclusive sur l'optimisation des processus, sans accompagner les personnes dans l'évolution de leurs pratiques.
✓ LA PARADE :
✓ Cartographier les impacts sur chaque métier et niveau hiérarchique
✓ Co-construire un plan de comm et formation adapté à chaque public
✓ Créer des espaces de participation pour exprimer les craintes
✓ Célébrer les succès intermédiaires et reconnaître les contributions
ERR. 08 · ABSENCE DE STANDARDISATION
✗ CE QUI SE PASSE :
Focalisation excessive sur la résolution du problème initial, sans documenter, former et auditer les nouvelles pratiques.
✓ LA PARADE :
✓ Co-rédiger les standards avec les opérateurs (pertinence + applicabilité)
✓ Former les managers de proximité aux audits de maintien
✓ Jalons post-mission pour vérifier l'application et la mise à jour
✓ Management visuel + rituels de contrôle = socle de la performance durable
ERR. 09 · COMMUNICATION INSUFFISANTE
✗ CE QUI SE PASSE :
Priorité à l'exécution opérationnelle, sans partager les progrès, succès et apprentissages avec les parties prenantes.
✓ LA PARADE :
✓ Adapter le message et le canal à chaque audience (DG, managers, opérateurs)
✓ Jalons de communication réguliers avec supports prêts à l'emploi
✓ Moments de célébration des succès intermédiaires
✓ La comm n'est pas optionnelle : c'est un levier de transformation culturelle
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
7 / 17

## Slide 8
Erreurs Transversales — 10, 11 & 12
Rigidité · Satisfaction ignorée · Pas de capitalisation
EO
ERR. 10 · RIGIDITÉ MÉTHODOLOGIQUE
✗ LE PROBLÈME :
Appliquer rigidement un cadre prédéfini sans ajustement aux spécificités du problème, de la culture ou des contraintes client.
"Agilité = rigueur de principe + flexibilité d'application"
✓ LA PARADE :
✓ Maîtriser plusieurs approches (Lean, Six Sigma, SMED, Kaizen) et savoir les combiner
✓ Détecter les signaux de décalage entre méthode prévue et réalité terrain
✓ L'intelligence contextuelle maximise l'impact des interventions
ERR. 11 · SATISFACTION CLIENT IGNORÉE
✗ LE PROBLÈME :
Focalisation sur les résultats techniques et financiers, sans évaluer la perception qualitative du client sur l'accompagnement.
"La satisfaction client = levier de fidélisation et de développement"
✓ LA PARADE :
✓ Questionnaire NPS en fin de mission (sponsor + champion + terrain)
✓ Traiter les retours négatifs comme des opportunités d'apprentissage
✓ Documenter les témoignages positifs pour la bibliothèque de références
ERR. 12 · ABSENCE DE CAPITALISATION
✗ LE PROBLÈME :
Focalisation sur la mission en cours sans documenter les apprentissages, enrichir les outils ou partager les bonnes pratiques.
"Chaque mission est une opportunité d'enrichissement collectif"
✓ LA PARADE :
✓ Retour d'expérience structuré en fin de mission (succès + échecs)
✓ Enrichir les templates et checklists avec les nouveaux apprentissages
✓ Contribuer à la bibliothèque commune d'outils et de références
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
8 / 17

## Slide 9
Matrice de Prévention — Outil 17.1
Checkpoints de validation à chaque phase de mission
EO
PHASE
ERREURS
CHECKPOINT DE PRÉVENTION
OUTIL ASSOCIÉ
RESPONSABLE
CADRAGE
01 · 03 · 04
Validation outil/problème · Signature Project Charter · Cartographie parties prenantes
Matrice de sélection · Template Project Charter · Grille politique
Consultant
+ Champion
DIAGNOSTIC
02 · 06
Règle 40% temps terrain · Implication contrôle gestion dès la baseline
Fiche Gemba Walk · Template de calcul des gains
Consultant
+ Champion
CONCEPTION
05 · 08
Identification des relais internes · Rédaction collaborative des SOP
Plan de transfert de compétences · Template SOP
Consultant
+ Champion
DÉPLOIEMENT
07 · 08 · 09
Plan communication multi-niveaux · Célébration des quick wins
Matrice de communication · Template de reporting
Consultant
+ Champion
CLÔTURE
11 · 12
Enquête NPS · Retour d'expérience structuré
Questionnaire satisfaction · Template capitalisation
Consultant
+ Champion
POST-MISSION
10
Revue d'agilité : qu'ajuster pour la prochaine mission ?
Grille d'auto-évaluation consultant
Consultant
+ Champion
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
9 / 17

## Slide 10
Auto-Évaluation — Où en êtes-vous ?
Évaluez votre niveau de maîtrise de chaque erreur sur 5
EO
Chart: 
| 01 Sur-ingénierie | 02 Terrain | 03 Politique | 04 Sponsor | 05 Transfert | 06 Finance | 07 Changement | 08 Standards | 09 Communication | 10 Flexibilité | 11 Satisfaction | 12 Capitalisation
Mon niveau de prévention | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4
GRILLE DE SCORING
1
Jamais anticipé — piège systématique
2
Parfois évité — sans méthode
3
Souvent évité — avec vigilance
4
Systématiquement anticipé
5
Intégré + enseigné aux autres
ACTION INDIVIDUELLE :
Identifiez votre score le plus faible. C'est votre priorité d'amélioration pour la prochaine mission.
[Remplacez les valeurs du radar par votre auto-évaluation réelle — Double-clic sur le graphique]
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
10 / 17

## Slide 11
CONSEIL D'EXPERT — LA RÈGLE DU PRÉ-MORTEM
Technique de prévention proactive à appliquer avant CHAQUE phase de mission
"Imaginons que cette phase ait échoué.
Quelles en seraient les causes les plus probables ?"
01
RÉUNIR L'ÉQUIPE
5 à 10 minutes en début de phase. Champion + Consultant + Managers concernés. Pas de hiérarchie : toutes les voix comptent.
02
PROJETER L'ÉCHEC
'Cette phase s'est mal passée. Chacun écrit en silence les 3 causes probables d'échec.' Cette inversion cognitive libère les craintes tacites.
03
ACTIVER LES PARADES
Classez les risques par probabilité × impact. Pour les 2-3 premiers : décidez d'une parade concrète avant de démarrer. Documentez.
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
11 / 17

## Slide 12
Checklist de Validation — Chapitre 17
À valider avant chaque démarrage et à chaque gate review de mission
EO
Toujours
Les 12 erreurs classiques sont connues et intégrées dans ma grille de lecture du consultant
Par phase
La matrice de prévention (Outil 17.1) est utilisée en début de chaque phase de mission
Cadrage
Les checkpoints de validation sont documentés dans le plan de mission
Préparation
Les outils associés sont disponibles dans ma bibliothèque de templates
Par phase
La règle du 'pré-mortem' est appliquée systématiquement avant chaque phase
Clôture
Les retours d'expérience sont capitalisés après chaque mission (succès ET échecs)
Clôture
La satisfaction client est mesurée et traitée comme un indicateur clé de performance
Hebdo
Le consultant pratique l'auto-évaluation régulière de sa posture et de ses méthodes
SCORE : _____ / 8 · En dessous de 6/8 → Identifiez votre lacune prioritaire et définissez une action corrective avant votre prochaine mission.
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
12 / 17

## Slide 13
Quick Reference — Les 12 Erreurs en 1 Slide
Gardez cette diapositive comme aide-mémoire terrain
EO
01
Sur-ingénierie
✗ DMAIC pour un pb de 5S
✓ Outil le plus SIMPLE
02
Déconnexion terrain
✗ >60% du temps en bureau
✓ ≥40% terrain obligatoire
03
Politique ignorée
✗ Approche 100% technique
✓ Cartographie J1 parties prenantes
04
Sponsor inactif
✗ Sponsor signe et disparaît
✓ COPIL mensuel contractualisé
05
Transfert oublié
✗ Partir sans relais internes
✓ ≥2 champions internes formés
06
Gains non validés
✗ Calculs non co-construits DAF
✓ Co-signature DAF obligatoire
07
Changement négligé
✗ Focus process / sans les personnes
✓ Plan comm + formation par public
08
Pas de standards
✗ Améliorer sans documenter
✓ SOP co-rédigées + audits de maintien
09
Communication faible
✗ Exécuter sans raconter
✓ Reporting par audience + célébration
10
Rigidité méthodo
✗ Une seule méthode quelle que soit la situation
✓ Combiner Lean + SMED + Kaizen si besoin
11
Satisfaction ignorée
✗ Indicateurs seuls, pas la perception
✓ NPS + feedback multi-niveaux
12
Pas de capitalisation
✗ Livrer sans documenter les apprentissages
✓ REX structuré après chaque mission
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
13 / 17

## Slide 14
Fréquence Observée des Erreurs
D'après les retours d'expérience de missions en Excellence Opérationnelle
EO
Chart: 
| 04 Sponsor inactif | 02 Terrain | 08 Standards | 07 Changement | 06 Gains | 03 Politique | 09 Communication | 05 Transfert | 01 Sur-ingénierie | 10 Rigidité | 12 Capitalisation | 11 Satisfaction
Fréquence observée (%) | 72 | 68 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 41 | 38 | 32
ANALYSE CLÉS
Top 4 : Phase Cadrage
72% des missions souffrent d'un sponsor insuffisamment actif. C'est la première cause d'échec.
Top de la liste = Plus urgent
Les 4 premières erreurs se produisent dans les 2 premières semaines. C'est là qu'il faut agir.
Erreurs de clôture sous-estimées
La satisfaction (32%) et la capitalisation (38%) sont les plus négligées mais les plus impactantes à long terme.
Aucune erreur en dessous de 30%
Toutes les 12 erreurs sont fréquentes. Ce n'est pas un problème de débutants.
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
14 / 17

## Slide 15
CITATION — POSTURE DU CONSULTANT
"
Un consultant ne vaut pas par le nombre d'outils qu'il connaît. Il vaut par la lucidité avec laquelle il identifie ses propres biais et la discipline avec laquelle il les corrige mission après mission.
— Principe directeur · Excellence Opérationnelle
LES 3 RÈGLES D'OR DE CE CHAPITRE
1
Anticiper vaut mieux que guérir : utilisez le pré-mortem avant chaque phase.
2
Les erreurs humaines sont plus dangereuses que les erreurs techniques : investissez dans la relation autant que dans la méthode.
3
La capitalisation n'est pas une option : chaque mission doit vous rendre meilleur pour la suivante.
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
15 / 17

## Slide 16
Mon Plan d'Action Personnel
Transformez ce chapitre en amélioration concrète de votre pratique
EO
Complétez ce template MAINTENANT, pendant que les apprentissages sont frais. Définissez 1 action concrète par horizon.
MON ERREUR PRIORITAIRE
SITUATION ACTUELLE
OBJECTIF CIBLE
ACTION CONCRÈTE
ÉCHÉANCE
Erreur N°___
Score : ___/5
Atteindre ___/5
[Action précise]
Prochaine mission
Erreur N°___
Score : ___/5
Atteindre ___/5
[Action précise]
Dans 3 mois
Erreur N°___
Score : ___/5
Atteindre ___/5
[Action précise]
Dans 6 mois
MON ENGAGEMENT POUR LA PROCHAINE MISSION
Je m'engage à appliquer le pré-mortem avant chaque phase et à utiliser la matrice de prévention à chaque gate review.
Signature : ________________________ Date : ________________
PROCHAINES ÉTAPES IMMÉDIATES
1. Compléter le radar d'auto-évaluation (Slide 10)
2. Télécharger la matrice de prévention (Outil 17.1)
3. Planifier un pré-mortem sur ma prochaine mission
4. Partager ce chapitre avec mon équipe de consulting
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
16 / 17

## Slide 17
CHAPITRE
18
FIN DU CHAPITRE 17
Les Erreurs Classiques
ont été identifiées.
Maintenant, transformez-les en avantages concurrentiels.
PROCHAIN CHAPITRE :
Chapitre 18 — Leadership et Influence sans Autorité
Convaincre sans imposer · Créer l'adhésion · Devenir un partenaire stratégique
Excellence Opérationnelle · Lean · Six Sigma · SMED · Kaizen · TPS · 2024
CHAPITRE 17 — Les Erreurs Classiques & Comment les Éviter · Excellence Opérationnelle
17 / 17