PROPOSITION DE MISSION CONSULTANT EN EXCELLENCE OPERATIONNELLE Lean - Six Sigma - SMED - Kaizen - TPS ------------------------------------------------------------------ Offre Technique et Financiere - Confidentiel

| Prepare pour (Client) | [Nom de l entreprise / Site] |
| --- | --- |

| Interlocuteur principal | [Nom - Fonction - Email] |
| --- | --- |

| Prepare par (Consultant) | [Votre nom - Cabinet - Contact] |
| --- | --- |

| Reference proposition | [REF-2024-XXX] |
| --- | --- |

| Date d emission | [JJ/MM/AAAA] |
| --- | --- |

| Version | V1.0 - Confidentiel |
| --- | --- |

| Validite de l offre | 30 jours a compter de la date d emission |
| --- | --- |

| LEAN MANUFACTURING Reduction des gaspillages et du Lead Time | SIX SIGMA (DMAIC) Reduction de la variabilite et des defauts |
| --- | --- |

| SMED Reduction des temps de changement de serie | KAIZEN / TPS Amelioration continue et standardisation |
| --- | --- |

IMPORTANT : Ce document est confidentiel et destine exclusivement au destinataire indique. Il ne peut etre reproduit ou transmis sans autorisation ecrite du consultant.

# 1. RESUME EXECUTIF

OBJECTIF DE CETTE SECTION Le resume executif est la section la plus importante de la proposition. C est souvent la seule page que le Directeur General lit. Elle doit contenir en 1 page : le probleme, l approche, les gains attendus et la prochaine etape. Redigez-la EN DERNIER apres avoir complete toute la proposition.

| ELEMENT CLE | CONTENU |
| --- | --- |
| Contexte et probleme principal | [Decrire en 2-3 phrases le probleme identifie lors du diagnostic initial. Ex : La ligne de production L3 affiche un TRS de 62% vs 85% attendus, generant une perte estimee a 180 000 euros par an.] |
| Notre approche proposee | [Methodologie choisie et justification. Ex : Projet SMED + Kaizen en 3 phases sur 6 mois pour reduire les temps de changement de 48 min a moins de 20 min.] |
| Gains attendus (ROI previsionnel) | [Chiffres cles. Ex : +95 000 euros/an de gains valides finance. ROI estime a 230% sur 12 mois. Payback en 2 mois.] |
| Duree de la mission | [XX semaines / mois] |
| Investissement total | [XX XXX euros HT] |
| Prochaine etape proposee | [Date de demarrage souhaitee - Conditions de demarrage - Action requise du client] |

# 2. CONTEXTE ET ANALYSE DU PROBLEME

## 2.1 Presentation de votre entreprise

Cette section demontre que vous avez compris le contexte, les enjeux et les specificites du client. Elle renforce votre credibilite en montrant que cette proposition n est pas generique mais adaptee a sa realite.

| PARAMETRE | VOTRE SITUATION |
| --- | --- |
| Secteur d activite | [Industrie / Agroalimentaire / Logistique / Services / Autre] |
| Site(s) concerne(s) | [Nom du site - Ville - Pays] |
| Effectif total (site) | [XXX personnes] |
| Chiffre d affaires (ordre de grandeur) | [X M euros / An] |
| Produits / Services principaux | [Description courte] |
| Marche et positionnement | [Position concurrentielle - Enjeux marche actuels] |
| Certifications / Normes applicables | [ISO 9001 / IATF 16949 / BRC / IFS / Autre] |
| Enjeux strategiques 18 mois | [Croissance / Reduction couts / Qualite / Flexibilite / Autre] |

## 2.2 Diagnostic de la situation actuelle

Sur la base de nos echanges et de la visite terrain du [DATE], voici notre analyse de la situation actuelle. Ces donnees constituent la baseline de reference pour mesurer les gains de la mission.

| INDICATEUR | VALEUR ACTUELLE | BENCHMARK SECTEUR | ECART | IMPACT FINANCIER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRS / OEE global | [62%] | [85%] | [-23 pts] | [180 000 euros/an] |
| Temps de changement moyen | [48 min] | [< 15 min] | [-33 min] | [Capacite perdue : X h/an] |
| Taux de rebut / Non-conformite | [3.2%] | [< 0.5%] | [-2.7 pts] | [42 000 euros/an] |
| Lead Time client (commande-livraison) | [8 jours] | [< 3 jours] | [-5 jours] | [NPS impacte] |
| Stock en-cours (WIP) | [4.5 jours] | [< 1 jour] | [-3.5 j] | [Capital immobilise : X euros] |
| Taux de service (OTIF) | [87%] | [> 98%] | [-11 pts] | [Risque penalites : X euros] |
| TOTAL PERTES ANNUELLES ESTIMEES |  |  |  | [XX XXX euros/an] |

## 2.3 Analyse des causes identifiees

Sur la base du Gemba Walk du [DATE] et des entretiens avec vos equipes, les causes racines suivantes ont ete identifiees comme prioritaires. Cette analyse guidera le choix de la methodologie et le plan d intervention.

| PRIORITE | CAUSE RACINE IDENTIFIEE | DIMENSION IMPACTEE | OUTIL PROPOSE |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 - Critique | [Ex : Absence de gabarits de pre-reglage - Les changements de format impliquent des reglages fins par tatonnement en moyenne 32 min] | Temps de changement (SMED) | Chantier SMED Phase 1+2 |
| #2 - Critique | [Ex : Pas de standard de travail a jour - 4 operateurs sur 6 ont des sequences differentes pour le meme montage] | Qualite / Rebuts | Kaizen + Standardisation |
| #3 - Majeur | [Ex : Flux non equilibre - Le poste de controle qualite cree un goulot : 14 min de cycle vs Takt Time de 9 min] | Lead Time / Productivite | Re-equilibrage de flux |
| #4 - Majeur | [Ex : Maintenance reactive uniquement - Pas de plan preventif sur les 3 equipements critiques] | Disponibilite machine | AMDEC + Plan TPM |
| #5 - Modere | [Ex : Management visuel absent - Les equipes n ont pas acces aux indicateurs en temps reel] | Pilotage / Reactivite | Tableau de bord SQCDM |

# 3. OBJECTIFS SMART ET INDICATEURS DE SUCCES

POURQUOI DES OBJECTIFS SMART ? Un objectif flou cree des litiges a la fin de mission. La formulation SMART (Specifique, Mesurable, Atteignable, Relevant, Temporel) protege les deux parties et aligne les attentes des le depart. Ces objectifs seront inscrits dans le Project Charter signe au Kick-off.

| OBJECTIF SMART | BASELINE (Etat actuel) | CIBLE (Etat futur) | METHODE MESURE | ECHEANCE | RESPONSABLE VALIDATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reduire le temps de changement de serie moyen de la ligne L3 | 48 min | < 20 min | Chronometrage video | M+4 | Champion + Consultant |
| Ameliorer le TRS de la ligne L3 | 62% | > 82% | MES ou calcul terrain | M+5 | Champion + CDG |
| Reduire le taux de rebut sur references A/B/C | 3.2% | < 1.0% | Controle qualite ligne | M+5 | Responsable Qualite |
| Reduire le Lead Time client | 8 jours | < 4 jours | ERP / Suivi commandes | M+6 | Champion + CDG |
| Valider le ROI de la mission avec la finance | 0 euros valide | > 95 000 euros/an | PV validation gains | M+6 | Directeur Financier |
| Transferer les competences a 2 relais internes | 0 relais forme | 2 relais autonomes | Evaluation competences | M+6 | DRH + Champion |

### Outil de choix de la methodologie

| METHODOLOGIE | PROBLEME QU ELLE RESOUT | INDICATEUR CIBLE | POURQUOI CE CHOIX ICI ? |
| --- | --- | --- | --- |
| LEAN / VSM | Flux interrompus, stocks excessifs, Lead Time trop long | Lead Time, WIP, TRS | Flux non optimise identifie - VSM revele 3 goulots majeurs |
| SMED | Temps de changement de serie trop longs - flexibilite insuffisante | Temps de changement | 48 min >> benchmark 15 min - Cause racine #1 identifiee |
| SIX SIGMA (DMAIC) | Variabilite elevee du processus - defauts recurrents non maitrise | Taux rebut, Cpk | Taux rebut 3.2% - Variation non maitrisee - Cpk < 1.0 |
| KAIZEN / 5S | Desorganisation, gaspillages visibles, standards absents | Audit 5S, OEE | Absence de standards - Operateurs avec sequences differentes |
| TPM / AMDEC | Pannes frequentes, maintenance uniquement reactive | MTBF, MTTR, OEE | Pas de plan preventif sur equipements critiques |

# 4. METHODOLOGIE ET APPROCHE

## 4.1 Notre approche en 3 phases

Notre intervention suit une progression chronologique stricte, basee sur la methodologie PDCA (Plan-Do-Check-Act). Chaque phase se conclut par une Gate Review formelle avant de passer a la suivante.

| PHASE | DUREE | ACTIVITES CLES | LIVRABLES |
| --- | --- | --- | --- |
| PHASE 1 MESURE ET ANALYSE | [Semaines 1-4] | - Kick-off et constitution de l equipe projet - Gemba Walk approfondi (minimum 3 sessions) - VSM etat actuel - SIPOC - Takt Time - OEE/TRS - Plan de collecte de donnees - fiabilisation (MSA/R&R) - Analyse des causes racines (Ishikawa, 5 Pourquoi, AMDEC) | Project Charter signe VSM etat actuel validee Rapport de diagnostic Causes racines confirmees |
| PHASE 2 DEPLOIEMENT | [Semaines 5-16] | - Chantier SMED : phases interne/externe, conversion, optimisation - Chantier Kaizen 5 jours : 5S, management visuel, standards - Equilabrage du flux (si applicable) - Kanban / flux tire - Formation des equipes aux nouveaux standards (Train-the-Trainer) - Suivi hebdomadaire et gestion des obstacles | Plan d action Kaizen SOP et standards rediges Management visuel en place Gains immediats mesures |
| PHASE 3 CONSOLIDATION | [Semaines 17-26] | - Mise sous controle (SPC, plan de controle, cartes de controle) - Formation des relais internes (Train-the-Trainer complet) - Audits de maintien et correction des derives - Validation des gains avec le controle de gestion - Rapport final et presentation CODIR | Plan de controle SPC PV validation des gains 2 relais internes formes Rapport de mission final |

## 4.2 Planning previsionnel (Gantt macro)

| ACTIVITE / LIVRABLE | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph.1 - Kick-off et diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ph.1 - Collecte donnees et VSM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ph.1 - Analyse causes racines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GATE REVIEW 1 (Go / No Go) |  |  |  | GR1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ph.2 - Chantier SMED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ph.2 - Kaizen Blitz 5 jours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ph.2 - Formation et standardisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GATE REVIEW 2 (Validation gains intermediaires) |  |  |  |  |  |  | GR2 |  |  |  |  |  |
| Ph.3 - Mise sous controle (SPC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ph.3 - Relais internes (Train-the-Trainer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ph.3 - Validation gains avec CDG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ph.3 - Rapport final et presentation CODIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi post-mission J+30/J+60/J+90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. LIVRABLES DE LA MISSION

Les livrables suivants seront remis au client a l issue de chaque phase. Ils constituent les preuves tangibles de la mission et permettent au client de capitaliser sur les acquis independamment du consultant.

| PHASE | LIVRABLE | FORMAT | DESTINATAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Project Charter signe (perimetre, objectifs, planning, budget) | Word - PDF signe | Sponsor + Champion |
| Phase 1 | VSM (Value Stream Map) etat actuel avec mesures terrain | PowerPoint A3 | Equipe projet |
| Phase 1 | Rapport de diagnostic - Causes racines - Priorisation | Word + PowerPoint | Sponsor + CODIR |
| Phase 1 | Plan d action Kaizen avec responsables et echeances | Excel | Champion |
| Phase 2 | VSM etat futur cible | PowerPoint A3 | Equipe projet |
| Phase 2 | SOP (Standard Operating Procedures) mises a jour | Word - PDF plastifie | Operateurs + Chef equipe |
| Phase 2 | Tableaux de bord SQCDM installes (management visuel) | Physique + Excel | Manager de zone |
| Phase 2 | Compte-rendus hebdomadaires de pilotage | Word - Email | Sponsor |
| Phase 2 | Fiche SMED chronometrage avant/apres (si applicable) | Excel | Champion + Methodes |
| Phase 3 | Plan de controle (SPC, indicateurs, responsables) | Excel | Qualite + Production |
| Phase 3 | PV de validation des gains (signe CDG + Sponsor) | Word - PDF signe | Sponsor + CDG + Consultant |
| Phase 3 | Rapport de mission final (Executive Summary + Annexes) | Word + PowerPoint | CODIR |
| Phase 3 | Guide de perennisation - Plan relais internes | Word | Champion + DRH |
| Post-mission | Rapports de suivi J+30 / J+60 / J+90 | Word - PDF | Sponsor + Champion |

# 6. RESSOURCES CLIENT REQUISES

ENGAGEMENT MUTUEL Le succes de cette mission repose sur un engagement partage. Le consultant apporte la methodologie, les outils et l experience. Le client doit garantir la disponibilite des ressources ci-dessous. Toute indisponibilite non anticipee doit etre signalee 48h a l avance.

| RESSOURCE REQUISE | PROFIL / NIVEAU | DISPONIBILITE ESTIMEE | ROLE DANS LA MISSION |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor (Direction) | DG / DAF / Directeur Industriel | 2h/mois minimum (CODIR + Gate Reviews) | Donner les moyens - Arbitrer - Valider les gains |
| Champion / Relais EO | Responsable Production ou Qualite | 50% du temps pendant la mission | Interface terrain - Coordination equipes - Formation |
| Expert process interne | Technicien methodes ou senior | 30% sur les phases 1 et 2 | Expertise process - Aide VSM et chronometrage |
| Operateurs pilotes | 2 a 4 operateurs volontaires et experimente | Disponibles lors des chantiers Kaizen (5 jours) | Co-creation des solutions - Formation de leurs collegues |
| Controleur de gestion | CDG ou comptable senior | 3 demi-journees (methode calcul, validation, cloture) | Valider la methode de calcul des gains - Signer le PV |
| Technicien maintenance | Technicien senior si SMED ou TPM | Disponible lors des chantiers SMED | Identification problemes techniques - Modifications machines |
| IT / Data | Si acces MES / ERP requis | Mise en place acces et extraction de donnees | Fournir les donnees de production fiabilisees |

### Acces requis aux donnees et systemes

| ACCES / DONNEE REQUISE | FORMAT PREFERE | UTILISATION |
| --- | --- | --- |
| Historique TRS / OEE (12 mois) | Export MES ou Excel | Etablissement de la baseline - Identification tendances |
| Historique taux de rebut et non-conformites | Export ERP Qualite ou Excel | Analyse des causes - Pareto des defauts |
| Donnees de production (volumes, temps, arrets) | MES ou rapport journalier | VSM - Calcul Takt Time - Identification goulots |
| Donnees maintenance (pannes, GMAO) | Export GMAO ou Excel | Analyse fiabilite - AMDEC - OEE Disponibilite |
| Organigramme et fichier competences | Word ou Excel | Identification des relais - Plan de formation |
| SOP et gammes actuelles (si existantes) | Word ou PDF | Analyse ecart standards vs pratiques reelles |
| Donnees financieres : cout horaire charge, cout matiere | Confidentiel - Excel | Calcul ROI et validation des gains financiers |

# 7. INVESTISSEMENT ET RETOUR SUR INVESTISSEMENT

## 7.1 Structure des honoraires

Les honoraires sont structures par phase pour permettre une decision Go/No Go a chaque Gate Review. Ce decoupage protege l investissement client en cas d imprevus et assure un alignement continu entre les parties.

| PHASE / COMPOSANTE | JOURS CONSULTANT | TARIF JOURNALIER HT | MONTANT HT | ECHEANCE PAIEMENT | NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 - Mesure et Analyse (4 semaines) | [X jours] | [1 200 euros] | [XX XXX euros] | A la signature | Inclut Gemba, VSM, Diagnostic |
| Phase 2 - Deploiement (12 semaines) | [X jours] | [1 200 euros] | [XX XXX euros] | Debut Phase 2 (Gate 1) | Inclut Kaizen, SMED, Formation |
| Phase 3 - Consolidation (10 semaines) | [X jours] | [1 200 euros] | [XX XXX euros] | Debut Phase 3 (Gate 2) | Inclut SPC, Rapport final |
| Suivi post-mission (J+30/J+60/J+90) | [3 jours] | [1 200 euros] | [3 600 euros] | A la realisation | 3 visites terrain incluses |
| Frais de deplacement et logement | Forfait estime | Au reel | [X XXX euros] | Mensuel sur justificatifs | Plafond : [XX euros/mois] |
| TOTAL MISSION HT | [XX jours] |  | [XX XXX euros] |  | TVA applicable selon legislation |

## 7.2 Calcul previsionnel du ROI

METHODOLOGIE DE CALCUL : Les gains presentes ci-dessous sont des estimations basees sur le diagnostic initial. Le ROI definitif sera calcule et valide avec votre Controle de Gestion en fin de Phase 3, selon la methode de calcul convenue au Kick-off.

| CATEGORIE DE GAIN | TYPE | ESTIMATION ANNUELLE HT | METHODE DE CALCUL |
| --- | --- | --- | --- |
| HARD SAVINGS (Gains durs - verifiables en comptabilite) |  |  |  |
| Rebuts et non-conformites evites | Hard | [42 000 euros] | Nb pieces NC evitees x Cout unitaire matiere |
| Heures de retouche supprimees | Hard | [18 000 euros] | Nb heures x Taux horaire charge operateur |
| Penalites client evitees | Hard | [15 000 euros] | Historique penalites x Taux service cible |
| Economie energie (si applicable) | Hard | [8 000 euros] | kWh economises x Tarif energie |
| SOUS-TOTAL HARD SAVINGS |  | [83 000 euros] |  |
| SOFT SAVINGS (Gains potentiels - lies a la capacite liberee) |  |  |  |
| Capacite machine liberee (valorisee) | Soft | [60 000 euros] | Heures machine recuperees x Marge sur cout variable/heure |
| Heures supplementaires evitees | Soft | [22 000 euros] | Heures HS evitees x Taux horaire HS |
| Stock immobilise libere (WIP) | Soft | [30 000 euros] | Reduction WIP x Cout du capital (WACC) |
| SOUS-TOTAL SOFT SAVINGS |  | [112 000 euros] |  |
| SYNTHESE ROI |  |  |  |
| TOTAL GAINS ANNUELS ESTIMES | Hard + Soft | [195 000 euros] | Valide par CDG en fin Phase 3 |
| Cout total de la mission HT |  | [XX XXX euros] | Honoraires + frais |
| ROI PREVISIONNEL |  | [XXX%] | = (Gains annuels - Cout mission) / Cout mission x 100 |
| DELAI DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT |  | [X mois] | = Cout mission / Gains mensuels moyens |

# 8. CONDITIONS GENERALES ET CONTRACTUELLES

## 8.1 Conditions de paiement

| Acompte a la signature | 30% du montant total de la mission (soit XX XXX euros HT) |
| --- | --- |

| Paiement Phase 1 | A la remise du rapport de diagnostic valide (Gate Review 1) |
| --- | --- |

| Paiement Phase 2 | A la remise du PV des gains intermediaires (Gate Review 2) |
| --- | --- |

| Solde Phase 3 | A la remise du rapport final et signature du PV de cloture |
| --- | --- |

| Suivi post-mission | Facture a la realisation de chaque visite de suivi |
| --- | --- |

| Conditions de paiement | 30 jours fin de mois a compter de la date de facturation |
| --- | --- |

| Indexation | Les tarifs journaliers sont fermes pour la duree de la mission |
| --- | --- |

| Frais de deplacement | Rembourses au reel sur justificatifs - Plafond defini d un commun accord |
| --- | --- |

| Devise | Euro HT - TVA applicable selon la legislation en vigueur |
| --- | --- |

## 8.2 Perimetre et conditions d intervention

| CLAUSE | DETAIL |
| --- | --- |
| Perimetre INCLUS | [Liste precise des lignes, zones, processus et sites couverts par cette proposition] |
| Perimetre EXCLU | [Liste de ce qui n est pas inclus : autres lignes, autres sites, maintenance, investissements materiels] |
| Modifications du perimetre (Scope Creep) | Tout ajout de perimetre fait l objet d un avenant ecrit signe par les deux parties avant execution. Tarif : [XXX euros/jour HT] |
| Indisponibilite ressources client | En cas d indisponibilite prolongee des ressources client (> 5 jours ouvrables), la mission peut etre suspendue. Les jours de suspension sont factures a 50% du tarif journalier. |
| Donnees et informations | Le client garantit l exactitude et l exhaustivite des donnees fournies. Le consultant ne peut etre tenu responsable de resultats bases sur des donnees erronees. |
| Propriete intellectuelle | Les methodologies, outils et templates utilises restent la propriete du consultant. Les livrables produits specifiquement pour cette mission deviennent propriete du client apres paiement integral. |
| Confidentialite | Les deux parties s engagent a la confidentialite des informations echangees pendant une duree de 3 ans apres la fin de la mission. |
| Clause de resiliation | Chaque partie peut resilier avec un preavis de 30 jours calendaires. Les prestations realisees sont dues. Les livrables en cours sont remis dans l etat d avancement. |
| Responsabilite | La responsabilite du consultant est limitee au montant des honoraires percus. Elle ne couvre pas les pertes indirectes ou manques a gagner. |
| Loi applicable et litiges | Le present contrat est soumis au droit [francais / algerien / marocain]. En cas de litige, les parties privilegient la mediation avant tout recours judiciaire. |

# 9. EQUIPE PROJET ET REFERENCES CLIENT

## 9.1 Profil du consultant principal

| INFORMATION | DETAIL |
| --- | --- |
| Nom et titre | [Prenom NOM] - [Titre : Master Black Belt / Consultant Senior EO] |
| Secteurs d expertise | [Industrie automobile / Agroalimentaire / Logistique / Services / Autre] |
| Certifications | [Lean Six Sigma Black Belt - ASQ / SMED Shingo Institute / Autre] |
| Annees d experience | [XX ans] dont [XX ans] en consulting et [XX ans] en entreprise industrielle |
| Methodologies maitrisees | Lean Manufacturing, Six Sigma (DMAIC), SMED, Kaizen, TPS, 5S, TPM, AMDEC, 8D, QRQC, A3, AIC, VSM |
| Logiciels et outils | Minitab, Python (SciPy), Excel (avance), MES, GMAO |
| Langues de travail | [Francais - Arabe - Anglais] |
| Contact | [Email] - [Telephone] - [LinkedIn] |

## 9.2 References de missions similaires

NOTE DEONTOLOGIQUE Les references ci-dessous sont anonymisees conformement aux accords de confidentialite. Des temoignages et lettres de recommandation peuvent etre fournis sur demande avec l accord des clients concernes.

| SECTEUR / TYPE CLIENT | PROBLEMATIQUE | METHODOLOGIE | DUREE | RESULTATS OBTENUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automobile Rang 2 (1 500 pers.) | TRS line montage = 58%. Objectif 80%. | SMED + Lean Manufacturing | 8 mois | TRS 58% -> 82%. Temps changement : 52 min -> 18 min. ROI : 340% |
| Agroalimentaire (800 pers.) | Taux de rebut 4.2% sur ligne conditionn. | Six Sigma DMAIC | 6 mois | Rebut 4.2% -> 0.7%. Cpk 0.68 -> 1.48. Gains : 190 000 euros/an |
| BTP / Prefabrication (450 pers.) | Lead Time client 12 jours. Retards recurrents. | VSM + Kaizen Blitz | 5 mois | Lead Time 12j -> 4j. OTIF 78% -> 96%. Satisfaction client +28 pts |
| Logistique e-commerce (1 200 pers.) | Productivite picking -20% vs objectif. | 5S + Kanban + Standardisation | 4 mois | +35% productivite. Erreurs preparation -82%. ROI : 280% |
| Services / Centre d appels (600 pers.) | Temps de traitement appel 8 min vs cible 5 min. | Lean Service + DMAIC | 6 mois | Temps traitement 8 -> 4.8 min. Satisfaction client +15 pts NPS |

# 10. ACCEPTATION ET SIGNATURE

## 10.1 Conditions d acceptation

Cette proposition est valable 30 jours a compter de sa date d emission. Son acceptation vaut accord sur l ensemble des conditions presentees. Elle ne devient contractuelle qu apres signature des deux parties et versement de l acompte.

PROCHAINES ETAPES POUR DEMARRER LA MISSION 1. Validation et signature de la presente proposition par le Sponsor 2. Versement de l acompte de 30% (soit XX XXX euros HT) 3. Confirmation de la date du Kick-off [Date proposee : ___________] 4. Transmission des premieres donnees et documents (liste fournie separement) 5. Constitution de l equipe projet cote client (Champion + Expert process)

## 10.2 Zone de signature

| POUR LE CLIENT | POUR LE CONSULTANT |
| --- | --- |
| Nom et Prenom : ______________________________ Titre / Fonction : ___________________________ Date : _____________________________________ Signature et cachet : | Nom et Prenom : ______________________________ Titre / Fonction : ___________________________ Date : _____________________________________ Signature : |

BON POUR ACCORD - En signant cette proposition, le client reconnait avoir pris connaissance et accepter l ensemble des conditions techniques, financieres et contractuelles presentees dans ce document.

# ANNEXES

## Annexe 1 - Methodologie de calcul des gains

Cette annexe definit la methodologie de calcul qui sera utilisee pour valider les gains financiers de la mission avec le Controle de Gestion. Elle doit etre validee au Kick-off pour eviter tout desaccord en fin de mission.

| TYPE DE GAIN | FORMULE DE CALCUL | SOURCE DES DONNEES |
| --- | --- | --- |
| Hard - Economie matiere rebut | Nb pieces NC evitees/an x Cout unitaire matiere + Cout traitement dechets | Controle qualite + Comptabilite matiere |
| Hard - Economie heures retouche | Nb heures retouche evitees/an x Cout horaire charge operateur | SIRH + Temps chronometres |
| Hard - Penalites client evitees | Historique penalites 12 mois x (1 - Taux service cible / Taux service actuel) | Commercial + SAV + Contrats |
| Soft - Capacite machine liberee | Heures machine recuperees/an x Marge sur cout variable/h (a definir avec CDG) | Production + Comptabilite analytique |
| Soft - HS evitees | Nb heures HS evitees/an x Majoration HS (25% ou 50% selon accord) | SIRH + Fiches de paie |
| Soft - Capital WIP libere | Reduction WIP en valeur x WACC (cout du capital de l entreprise) | CDG + Bilan comptable |

## Annexe 2 - Glossaire des termes techniques

| TERME | DEFINITION |
| --- | --- |
| 5S | Seiri (Trier), Seiton (Ranger), Seiso (Nettoyer), Seiketsu (Standardiser), Shitsuke (Maintenir). Fondement de l organisation du poste de travail. |
| A3 (Rapport) | Document de synthese d un projet d amelioration sur une page format A3. Structure PDCA visuelle. |
| AIC | Animation a Intervalle Court. Rituel de management quotidien (10-15 min) devant le tableau de bord de production. |
| AMDEC | Analyse des Modes de Defaillance, de leurs Effets et de leur Criticite. IPR = G x O x D. Outil de prevention. |
| Andon | Systeme de signal d appel (lumineux ou sonore) declenche par l operateur en cas de probleme necessitant une aide. |
| Black Belt | Expert Six Sigma certifie. Maitrise complete du DMAIC et des outils statistiques avances. |
| Cpk | Indice de capabilite reel du processus. Cpk > 1.33 = capable. < 1.0 = non capable. |
| DMAIC | Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Structure des projets Six Sigma. |
| DOE | Design of Experiments. Plan d experiences pour optimiser les parametres d un processus. |
| Gemba | Lieu ou la valeur est creee (l atelier). Principe : aller voir sur le terrain. |
| Hard Savings | Gains durs, verifiables en comptabilite. Reductions de couts reelles apparaissant dans les comptes. |
| Heijunka | Lissage de la production dans le temps pour eviter les pics et creux de charge. |
| Jidoka | Autonomation. La machine s arrete automatiquement en cas de defaut detecte. |
| Kaizen | Amelioration continue par petits pas, impliquant tous les collaborateurs. |
| Kanban | Signal visuel (carte, bac vide) declenchant la production ou le reapprovisionnement d une quantite definie. |
| Lead Time | Temps total entre la commande client et la livraison. Inclut toutes les attentes. |
| MSA / R&R | Measurement System Analysis. Valide la fiabilite du systeme de mesure. R&R < 10% = acceptable. |
| OEE / TRS | Overall Equipment Effectiveness / Taux de Rendement Synthetique. D x P x Q. Reference mondiale : > 85%. |
| OTIF | On Time In Full. Taux de livraisons a l heure et en quantite complete. |
| PDCA | Plan, Do, Check, Act. Cycle d amelioration continue de Deming. |
| Poka-Yoke | Dispositif anti-erreur. Rend une erreur physiquement impossible ou immediatement visible. |
| QRQC | Quick Response Quality Control. Methode de resolution de probleme en temps reel sur le terrain. |
| SIPOC | Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers. Cartographie macro d un processus. |
| SMED | Single Minute Exchange of Die. Reduction des temps de changement de serie en moins de 10 minutes. |
| Soft Savings | Gains potentiels lies a une capacite liberee. Non directement visibles en comptabilite. |
| SOP | Standard Operating Procedure. Procédure operationnelle standardisee. |
| SPC | Statistical Process Control. Cartes de controle pour surveiller un processus en production. |
| Takt Time | Rythme de production impose par la demande client. Formule : Temps dispo / Demande. |
| TPS | Toyota Production System. Source du Lean Manufacturing moderne. |
| VSM | Value Stream Mapping. Cartographie du flux de valeur (matieres + informations). |
| WIP | Work In Progress. En-cours de production entre deux etapes du processus. |