OUTIL 9.1 FICHE CHANTIER KAIZEN BLITZ 5 jours pour transformer un processus — Chapitre 9

| Entreprise / Site : |  |
| --- | --- |
| Zone / Ligne pilote : |  |
| Date debut (J1) : |  | Date fin (J5) : |  |
| Leader Kaizen : |  | Champion interne : |  |
| Ref. mission : |  | Méthodologie : |  |

OBJECTIF ET PERIMETRE DU CHANTIER

| ELEMENT | CONTENU | INDICATEUR DE SUCCES |
| --- | --- | --- |
| Probleme traite (Business Case) | [Ex : TRS ligne L3 = 62%, objectif 82% en fin de chantier] | [Gain minimum attendu et KPI cible] |
| Perimetre inclus | [Zone precise, postes, references concernees] | [Critere de reussite mesurable] |
| Perimetre exclu | [Ce qui NE sera PAS traite pendant ce chantier] | [Date de validation : Jour 5] |
| Budget materiel autorise | [Montant max approuve : ex. 2 000 euros HT] | [Approbation CDG si depassement] |

EQUIPE CHANTIER ET ROLES

| ROLE | NOM / FONCTION | DISPONIBILITE | MISSION |
| --- | --- | --- | --- |
| Leader Kaizen (Consultant) | [Nom - Cabinet] | 100% J1 a J5 | Faciliter, maintenir le cap, lever les obstacles |
| Sponsor (Direction) | [Nom - Fonction] | 15 min/jour minimum | Visiter, arbitrer, valoriser l equipe |
| Operateur Pilote 1 | [Nom] | 100% J1 a J5 | Coeur du chantier — analyser et implementer |
| Operateur Pilote 2 | [Nom] | 100% J1 a J5 | Co-construction des solutions terrain |
| Operateur Pilote 3 | [Nom] | 100% J1 a J5 | Formation croisee des collegues en J4 |
| Maintenance | [Nom - Service] | Appui immediat J1-J5 | Validations techniques, interventions rapides |
| Qualite | [Nom - Service] | Points J1, J3, J5 | Validation conformite, SOP, audit 5S |
| HSE | [Nom] | Disponible J3 | Valider TOUTE modification physique avant execution |
| CDG / Finance | [Nom] | Demi-journee J5 | Validation gains financiers et signature PV |

CHECKLIST DE PREPARATION — A valider avant le J1 [ ] Kit Kaizen complet : post-its (3 couleurs), marqueurs, chronomètres, appareil photo [ ] Zone pilote nettoyee et accessible (EPI disponibles, acces securise confirme) [ ] Donnees de reference collectees : TRS actuel, taux rebut, temps de cycle, photos Avant [ ] SOP provisoires redigees en version brouillon pour validation terrain en J4 [ ] Plan de communication transmis aux equipes impactees (affichage + email J-3) [ ] Sponsor confirme sa presence quotidienne (15 min minimum par jour) [ ] Equipe operateurs volontaires identifies et liberes de leurs postes pour 5 jours [ ] Salle de travail reservee a proximite de la zone (paper board disponible) [ ] Registre des problemes (Issues Log) preimprime et visible des J1 [ ] Budget materiel valide par le Sponsor et le CDG avant le demarrage

DEROULEMENT DES 5 JOURS De l observation a la validation des gains

PHILOSOPHIE DU KAIZEN BLITZ L objectif n est pas la perfection, mais le progres rapide. On privilegie le FAIT au PARFAIT. Une solution implementee a 80% aujourd hui vaut mieux qu une solution parfaite dans 6 mois. Regle du Zero Papier : les SOP doivent etre redigees SUR LE POSTE avec des photos prises en place, pas dans un bureau. Une standardisation concue loin du Gemba est une standardisation qui ne sera pas suivie.

| JOUR 1 — COMPRENDRE Observer et mesurer avec precision -> Kick-off : rappel objectifs, regles securite, presentation equipe (30 min) -> Gemba Walk approfondi : observation detaillee, photos, mesures (2h min.) -> Collecte donnees : chronometrage 10 cycles min., comptage WIP, 8 Muda -> Formation flash 1h : outils utilises sur ce chantier specifique -> Reunion de synthese fin de journee : VSM Etat Actuel et baseline | LIVRABLES DE FIN DE JOURNEE [ ] VSM Etat Actuel validee par l equipe complete [ ] Baseline chiffree documentee (KPI Avant photo) [ ] Liste des problemes identifies et priorises [ ] Photos Avant systematisees (zone, postes, flux) |
| --- | --- |

| JOUR 2 — ANALYSER Comprendre les causes, selectionner les solutions -> Analyse 5 Pourquoi sur les 3 problemes prioritaires identifies -> Diagramme Ishikawa si complexite elevee -> Brainstorming solutions : toutes les idees sans filtre initial -> Priorisation Matrice Impact / Effort — selection des actions J3 -> Point Sponsor 30 min (midi) : validation axes et budgets | LIVRABLES DE FIN DE JOURNEE [ ] Causes racines validees par les donnees (non par intuition) [ ] Plan d action J3-J4 chiffre et finalise [ ] Validation Sponsor documentee et signee [ ] Parking Lot : idees futures notees, non traitees maintenant |
| --- | --- |

| JOUR 3 — IMPLEMENTER Passer a l action sur le terrain -> Mise en place physique : reorganisation 5S, deplacement matieres et outils -> Modifications techniques avec maintenance (si validees HSE avant execution) -> Tests en conditions reelles : 10 cycles minimum sur nouvelles methodes -> Ajustements immediats : correction en temps reel des problemes detectes -> Validation HSE obligatoire de toute modification physique avant fin de journee | LIVRABLES DE FIN DE JOURNEE [ ] Zone transformee physiquement (photos Pendant prises) [ ] Premiers tests realises avec resultats documentes [ ] Liste des ajustements realises et blocages resolus [ ] Validation HSE signee pour toute modification physique |
| --- | --- |

| JOUR 4 — STANDARDISER Ancrer les pratiques pour la perennite -> Redaction SOP avec et par les operateurs — SUR LE POSTE de travail -> Mise en place management visuel : tableau SQCDM, Andon, indicateurs -> Formation croisee : les operateurs forment leurs pairs aux nouveaux standards -> Audit 5S initial : scoring 0-4 sur 10 criteres — baseline pour J+30 -> Pre-mesures des resultats : premiers chronos sur processus transforme | LIVRABLES DE FIN DE JOURNEE [ ] SOP validees, plastifiees et affichees sur les postes [ ] Tableau SQCDM de management visuel operationnel [ ] Score 5S initial documente (baseline audit J+30) [ ] Equipe formee et autonome sur les nouveaux standards |
| --- | --- |

| JOUR 5 — PRESENTER Mesurer, valoriser et celebrer -> Mesure officielle Avant/Apres avec chronometrage et donnees MES -> Calcul et validation gains financiers avec le Controleur de Gestion -> Tour de la zone transformee avec parties prenantes (Sponsor, Management) -> Presentation resultats (15 min max.) : photos, KPI, gains, plan de suite -> Celebration : remerciements formels, certificats, repas d equipe | LIVRABLES DE FIN DE JOURNEE [ ] Rapport de chantier (1 page avec photos Avant/Apres) [ ] Gains valides et signes par CDG et Sponsor [ ] Plan de suivi J+30 / J+60 / J+90 valide [ ] Certificats de participation remis a chaque membre |
| --- | --- |

SUIVI QUOTIDIEN — STAND-UP MEETING 15 MIN

CONSEIL TERRAIN : Chaque matin a heure fixe (ex. 8h00), 15 minutes debout. Structure immuable : (1) HIER : qu avons-nous accompli ? (2) AUJOURD HUI : que faisons-nous ? (3) BLOCAGES : qu est-ce qui nous empeche d avancer ? Cette routine detecte les derives des le matin et permet de les corriger dans la journee.

| JOUR | HIER — Accompli | AUJOURD HUI — Plan | BLOCAGES — Obstacles | % Avancement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JOUR 1 |  |  |  | ____ % |
| JOUR 2 |  |  |  | ____ % |
| JOUR 3 |  |  |  | ____ % |
| JOUR 4 |  |  |  | ____ % |
| JOUR 5 |  |  |  | ____ % |

TABLEAU DE MESURES AVANT / APRES

Remplir la colonne AVANT lors du J1 (baseline). Remplir la colonne APRES lors du J5. Le CDG valide et signe le PV de gains.

| INDICATEUR / KPI | AVANT (Baseline J1) | APRES (Mesure J5) | ECART / GAIN | METHODE DE MESURE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRS / OEE de la zone (%) | ______ % | ______ % | ______ pts | Calcul D x P x Q — donnees MES ou terrain |
| Temps de changement de serie (min) | ______ min | ______ min | - ____ min | Chronometrage video — moyenne 3 changements |
| Temps de cycle moyen operateur (s) | ______ s | ______ s | - ____ s | 10 cycles min. — calculer Min, Max, Moy, Cv |
| Taux de rebut / Non-conformite (%) | ______ % | ______ % | - ____ pts | Comptage pieces NC / Total produites |
| WIP entre postes (nb pieces ou h) | ______ pcs | ______ pcs | - ____ pcs | Comptage physique a heure fixe J1 et J5 |
| Distance parcourue operateur (m/h) | ______ m | ______ m | - ____ m | Spaghetti diagram — mesure au metro-ruban |
| Score 5S (grille audit / 40 pts) | ______ /40 | ______ /40 | + ____ pts | Grille audit 5S normalisee (10 criteres) |
| Score management visuel (0-5) | ______ /5 | ______ /5 | + ____ pts | Grille audit management visuel (page 4) |
| GAINS FINANCIERS VALIDES CDG | 0 euros | ______ euros | + ____euros | PV de validation signe CDG + Sponsor |

ROLES ET RESPONSABILITES PENDANT LE BLITZ

| ROLE | MISSIONS CLES | PIEGE A EVITER |
| --- | --- | --- |
| Leader Kaizen (Consultant + Champion) | Facilite le processus, maintient le cap, leve les obstacles, garantit le rythme, anime les stand-up meetings quotidiens. | Ne pas resoudre les problemes a la place de l equipe. Faciliter, pas imposer. |
| Sponsor (Direction) | Visite le chantier au moins 15 min par jour, arbitre les decisions qui depassent l equipe, valide les budgets, valorise l equipe. | Ne pas micro-manager. Faire confiance et montrer son soutien visible. |
| Equipe Operateurs | Coeur du chantier : analysent, proposent, implementent, redigent les SOP, forment leurs pairs. Leur appropriation garantit la perennite. | Ne pas les mettre en position passive (spectateurs). Ce sont les experts du processus. |
| Maintenance | Disponible immediatement pour validations techniques, interventions rapides, modifications mineures d equipements. | Embarquer des J1 pour anticiper les contraintes techniques — pas seulement en J3. |
| HSE | Valide TOUTE modification physique avant execution. Arret immediat si risque detecte. Aucune amelioration ne justifie un risque securite. | Ne jamais court-circuiter la validation HSE, meme sous pression de temps ou de resultats. |

OUTIL 9.2 MANAGEMENT VISUEL Comprendre l etat du processus en moins de 30 secondes

QU EST-CE QUE LE MANAGEMENT VISUEL ? Le management visuel n est pas de la decoration. C est un systeme de communication instantane qui permet a n importe qui (operateur, manager, visiteur) de comprendre l etat du processus en moins de 30 secondes. Pendant le deploiement, c est l outil cle pour maintenir les gains et detecter les derives avant qu elles ne s installent durablement.

LES 3 NIVEAUX DU MANAGEMENT VISUEL

| NIVEAU | OBJECTIF | OUTILS CLES | FREQUENCE |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 OPERATEUR | Piloter son poste, detecter les anomalies immediates | - Instructions visuelles (photos OK / NOK) - Takt Time et temps de cycle affiches au poste - Systeme Andon (vert / jaune / rouge) - Marquages sol 5S (emplacements codes couleur) - Fiche qualite auto-controle operateur | En temps reel pour chaque piece ou operation |
| N2 MANAGER | Piloter l equipe, resoudre les problemes du jour | - Tableau SQCDM (Securite/Qualite/Cout/Delai/Moral) - Production horaire vs objectif (graphique visuel) - Suivi rebuts du jour (taux et causes) - Presqu accidents et signalements securite - Actions du jour (responsable + statut + echeance) | Horaire ou Quotidien |
| N3 DIRECTION | Piloter la performance globale et les tendances strategiques | - KPI hebdomadaires : TRS global, taux de service OTIF - Suivi des projets d amelioration (avancement, gains) - Couts de non-qualite (rebuts + retouches + reclamations) - Radar de maturite EO par zone / departement - Reporting ROI des missions en cours | Hebdo ou Mensuel |

LES 4 REGLES D'OR DE L'IMPLEMENTATION

| REGLE 1 VISIBLE PAR TOUS Place a hauteur des yeux, eclaire, sans obstacle. Lisible a 3 metres minimum. Pas de tableau cache derriere une machine ou une porte. | REGLE 2 COMPREHENSIBLE EN 30 SECONDES Utiliser des codes couleurs (Vert = OK, Rouge = Probleme). Graphiques simples. Pas de tableaux Excel complexes sur les postes. | REGLE 3 MIS A JOUR REGULIEREMENT Un tableau non mis a jour perd sa credibilite en 48h. Designer un responsable nomme. Afficher la date de derniere mise a jour. | REGLE 4 LIE A L'ACTION Si un indicateur est rouge, une action DOIT etre declenchee. Un indicateur sans plan d action associe est inutile et demotivant. |
| --- | --- | --- | --- |

ATTENTION : SURCHARGE VISUELLE : Ne transformez pas l atelier en musee d art moderne. Trop d affiches tuent l information. Regles : (1) Maximum 5 indicateurs par tableau de bord operateur. (2) Si un tableau n est plus consulte pendant 2 semaines, le supprimer. (3) Chaque affichage doit avoir un proprietaire et une utilite operationnelle claire.

GRILLE D'AUDIT MANAGEMENT VISUEL

Realiser cet audit en J4 (base de reference) et lors de l audit J+30. Score max = 40 pts. Score < 24 = action prioritaire.

| CRITERE D'AUDIT | 0 Absent | 1 Partiel | 2 Present | 3 Bon | 4 Excell. | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs cles affiches et lisibles a 3 metres | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| Indicateurs mis a jour selon la frequence definie | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| Responsable nomme pour chaque tableau de bord | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| Codes couleur vert/jaune/rouge utilises systematiquement | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| Chaque indicateur rouge declenche une action documentee | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| SOP affiches sur les postes (format plastifie, photos OK/NOK) | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| Tableau SQCDM (Niveau 2) complet et operationnel | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| Resultats Avant/Apres du chantier affiches et lisibles | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| Plan de suivi J+30/J+60/J+90 affiche et visible | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| Tout visiteur comprend l etat du processus en 30 secondes | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| SCORE TOTAL (max 40 pts) |  |  |  |  |  | Auditeur : _______________ Date : ___________ |

OUTIL 9.3 RAPPORT DE CLOTURE J5 Resume du chantier Kaizen — 1 page — A distribuer sous 24h

| CHANTIER KAIZEN BLITZ Zone / Ligne : ________________________________ Dates : _________________________ a _________________________ Consultant : __________________________________ Methode : ___________________________________ | GAINS VALIDES CDG ____________ euros / an ROI : ______ % Payback : ______ mois Signe CDG : _________________ Date : ________ |
| --- | --- |

| RESULTATS AVANT / APRES TRS / OEE (%) : ______ % -> ______ % Temps changement (min) : ______ min -> ______ min Taux rebut (%) : ______ % -> ______ % WIP (nb pieces) : ______ -> ______ Score 5S (/40) : ______ -> ______ Distance operateur (m/h) : ______ -> ______ | TOP 5 ACTIONS REALISEES 1. _________________________________________________ 2. _________________________________________________ 3. _________________________________________________ 4. _________________________________________________ 5. _________________________________________________ PLAN DE SUITE J+30 : Audit maintien le : ______________________ J+60 : Verification KPI TRS > ____% / Rebut < ____% J+90 : Bilan final + extension : __________________ Relais interne : _______________ Poste : __________ |
| --- | --- |

| VALIDATION SPONSOR Nom : ________________________ Titre : _______________________ Date : ________________________ Signature : | VALIDATION CDG / GAINS Nom : ________________________ Gains certifies : ______ euros Date : ________________________ Signature : | LEADER KAIZEN Nom : ________________________ Cabinet : ____________________ Date : ________________________ Signature : |
| --- | --- | --- |

CHECKLIST DE CLOTURE — Avant de quitter le chantier [ ] Toutes les SOP sont affiches, plastifies et signes operateurs + chef d equipe [ ] Le tableau SQCDM est complet et la date de premiere mise a jour est fixee [ ] Les photos Avant/Apres sont archivees dans le dossier numerique de la mission [ ] Le PV de validation des gains est signe par le Sponsor et le CDG [ ] Le plan de suivi J+30/J+60/J+90 est documente et valide par le Champion [ ] Le relais interne est nomme, forme et operationnel sur les standards [ ] L audit 5S initial (J4) est archive comme baseline pour l audit J+30 [ ] Le rapport de chantier est complete, signe et transmis au Sponsor sous 24h [ ] Les certificats de participation sont remis a chaque membre de l equipe [ ] Le Parking Lot des idees futures est transmis au Champion pour la suite