ETUDE DE CAS N°3 SUCRERIE DE LA VALLEE Quand le Symptome Cache le Systeme — Mission de Transformation Organisationnelle

| SECTEUR Agroalimentaire 100 jours/campagne Production betterave | DUREE 4 mois Mission complexe | ROI 4:1 800 k euros/120 k euros | GAINS 800 000 euros / campagne betteraviere |
| --- | --- | --- | --- |

SYNOPSIS — SUCRERIE DE LA VALLEE La Sucrerie de la Vallee transforme 8 000 tonnes de betteraves par jour pendant une campagne de 100 jours. Chaque jour d arret non planifie coute 150 000 euros de perte de marge. TRS a 65%, retards recurrents, tensions inter-services. La mission confiee a Sophie Laurent, consultante senior, revele que le vrai probleme n est ni la maintenance ni la formation, mais la gouvernance de la planification et l absence de delegation des decisions. Cette etude illustre comment les meilleures transformations operationnelles commencent par une reformulation courageuse du probleme.

| ACTEUR | ROLE INITIAL | POSTURE DEPART | EVOLUTION |
| --- | --- | --- | --- |
| Sophie Laurent | Consultante senior missionnee | Expert neutre mandate | Coach et facilitatrice strategique |
| Marc D. | Dir. Industriel Groupe (Paris) | Commanditaire et payeur | Faux sponsor, manque de pouvoir local |
| M. L. | Directeur du site | Absent du cadrage initial | Opposant silencieux -> VRAI Sponsor |
| Luc | Resp. Production | Victime du systeme | Allie cle, demandeur de stabilite |
| Thierry | Resp. Commercial | Habitue d imposer ses priorites | Opposant puissant, source de Muda |
| Nadia | Resp. Qualite | Observatrice des tensions | Alliee une fois les tensions explicitees |

| CHAP. 1 | NE PAS REPONDRE A LA DEMANDE — REFORMULER (Chapitre 1) |
| --- | --- |

La demande initiale de Marc D. est tres operationnelle, presque technique : realiser un diagnostic maintenance et deployer une formation Lean. Sophie note d emblee que cette formulation cache probablement un probleme systemique plus profond. Elle applique la technique de reformulation des la premier appel.

DIALOGUE DE REFORMULATION (A REPRODUIRE) Marc explique la demande. Sophie pose la question cle : Depuis quand observez-vous ces retards ? Et qu avez-vous deja essaye ? Marc revele qu un responsable maintenance a ete nomme il y a un an sans resultat. Sophie demande : Qui a analyse les causes des arrets ? A-t-on distingue pannes, attentes, et problemes d organisation ? Silence. Personne n avait fait d analyse terrain approfondie. Sophie propose un pre-diagnostic de 2 semaines avant tout engagement sur la formation ou le plan maintenance. Marc accepte, soulagé de voir une approche differente.

CONSEIL : La reformulation n est pas une technique. C est une posture : refuser d etre un executant, reprendre le controle du cadrage, et poser des conditions avant de s engager. Cette posture distingue le consultant expert du prestataire de formation.

| CHAP. 2 | LES 3 NIVEAUX DU BESOIN — DU SYMPTOME AU SYSTEME (Chapitre 2) |
| --- | --- |

Deux semaines de pré-diagnostic terrain. Sophie observe les postes, suit des equipes, s entretient avec tous les niveaux. Elle decouvre des faits qui ne figurent dans aucun rapport.

•  Chaque matin : les equipes attendent 30 a 120 minutes les consignes (planning non valide)

•  Le commercial modifie les ordres de fabrication jusqu a 3 fois par jour, apres debut des series

•  40% des temps d arret : attentes de decision (approbation budget reparation, arbitrage prod/qualite)

•  Les rapports mensuels indiquent pannes maintenance alors que la realite montre attentes de decision

| NIVEAU | DESCRIPTION | EXEMPLES RELEVES SUR SITE |
| --- | --- | --- |
| 1. Symptome | Ce que le client annonce | TRS a 65%, retards clients, defauts qualite, couts maintenance |
| 2. Causes operationnelles | Pannes, competences, organisation du flux | Manque de formation, pannes centrifugeur, absence de standards |
| 3. Causes systemiques | Management, processus decisionnel, pilotage | Planning instable (commercial prioritaire), zero delegation de decision, cadres en silo |

POINT CLE : Decouverte cle : 40% des arrets sont des attentes de decision. Le vrai levier n est ni la maintenance ni la formation, mais la gouvernance de la planification et la delegation de certaines autorites. Cette conclusion redefinit completement la mission.

| CHAP. 3 ET 4 | IDENTIFIER LE VRAI SPONSOR + CARTOGRAPHIE POLITIQUE (Chap. 3 et 4) |
| --- | --- |

Sophie realise qu elle n a jamais parle avec le vrai decideur. Marc D. a le budget mais pas le pouvoir local. Elle demande un entretien avec Monsieur L., Directeur du site.

L'ENTRETIEN STRATEGIQUE AVEC LE VRAI SPONSOR Question posee par Sophie : Monsieur L., si nous devons arbitrer entre production et qualite un jour de pointe, qui prendra la decision finale ? Reponse sans hesitation : C est moi. Sophie decouvre aussi qu il a vecu un deploiement Lean rate sur un precedent site (consultants imposant des outils sans comprendre le metier). Il est opposant silencieux. La strategie de Sophie : l impliquer dans la solution, lui garantir que le projet sera co-construit avec ses equipes. Sa condition : respecter le metier sucrier. Resultat : l opposant devient Sponsor.

La cartographie des parties prenantes revele une dynamique politique sous-jacente qui explique l echec des projets precedents.

| ACTEUR | CATEGORIE | ENJEU REEL | STRATEGIE D'IMPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Monsieur L. | Opposant -> Sponsor | Peur de perdre le controle | Sponsor officiel avec role clair : trancher les arbitrages |
| Luc (Production) | Allie potentiel | Subit les changements non planifies | Valoriser son expertise, en faire le pilote de la nouvelle organisation |
| Thierry (Commerce) | Opposant fort | Pouvoir d imposition habitual menace | Calculer le cout de ses changements : 2000 euros/modification |
| Richard (Maintenance) | Neutre mecontributeur | Pense que c est un probleme budgetaire | Impliquer dans la mesure des gains potentiels |
| Nadia (Qualite) | Alliee potentielle | Voit les defauts augmenter a cause du stress | Montrer le lien entre instabilite planning et defauts qualite |

| CHAP. 5 A 7 | PREMIER ENTRETIEN EXPERT + GEMBA + GO/NO-GO (Chap. 5 a 7) |
| --- | --- |

Sophie conduit une investigation strategique selon 3 axes et pose des conditions explicites avant de s engager. Cette rigueur de Go/No-Go est le facteur qui differencie les missions reussies des missions risquees.

| AXE | QUESTIONS POSEES | RESULTAT | EVALUATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Business | Quel est l impact financier reel ? Priorite strategique ? | Retards = 2 M euros/an en penalites. TRS est KPI groupe. | FORT |
| Politique | Alignement direction ? Conflits internes ? | Marc et M. L. non alignes. Conflit commercial-production profond. | FAIBLE |
| Operationnel | Donnees fiables ? Probleme mesurable ? | KPI ne comptabilisent pas les attentes de decision. | BIAISE |

POINT CLE : Deux axes sur trois sont fragiles. Selon la regle d or, la mission est a risque. Sophie ne signe pas le contrat en l etat. Elle propose un atelier de co-construction avant tout engagement. C est du courage professionnel.

Conditions posees avant engagement : (1) Le projet portera sur la stabilite du planning et la delegation des decisions - pas sur la formation Lean au depart, (2) Monsieur L. sera le Sponsor decisionnell avec engagement sur les arbitrages, (3) Acces terrain a tout moment sans filtre.

RESULTAT : Budget valide : 120 000 euros sur 4 mois. Gain estime : 800 000 euros / campagne. ROI projete : 4:1. Mission validee pour 4 mois.

| CHAP. 8 | GESTION DE MISSION AVEC AGILITE ET HAUTEUR DE VUE (Chapitre 8) |
| --- | --- |

Organisation mission : point terrain chaque matin avec le responsable production ; comite de pilotage bimensuel avec Monsieur L. et Marc. Indicateurs suivis quotidiennement : temps d attente decision, TRS, satisfaction operateurs.

| PIEGE RENCONTRE | SITUATION CONCRETE | DECISION ET LECON |
| --- | --- | --- |
| Scope Creep silencieux | Maintenance demande d analyser le stock de pieces detachees (5 jours de travail) | Arbitrage ecrit au Sponsor en 24h. Reponse : garder le cap. Piege evite. |
| Paralysie decisionnelle | Reunions planning chaotiques, commercial change apres 9h | Calculer le cout : 2000 euros par changement apres 8h30. Point de verite : M. L. tranche. |
| Dissonance indicateurs / realite | TRS ameliore officiellement, mais Gemba surprise revele changements apres la limite | Ne pas faire confiance aux seuls indicateurs. Maintenir le Gemba surprise. |

CONSEIL : La technique du cout de la disfonction : calculer en euros le cout d un comportement specifique (2000 euros / changement apres 8h30) permet de depolitiser le debat. Les chiffres remplacent les opinions. Le decideur peut alors trancher sans froissement.

| CHAP. 9 | CLOTURE ET PERENNISATION SANS DEPENDANCE (Chapitre 9) |
| --- | --- |

Sophie annonce la fin de mission a 3 mois. Elle prepare le transfert progressif du pilotage : le responsable production co-anime les reunions, puis les anime seul. Une A3 synthetise les rituels, les roles et les regles de decision.

•  Co-animation : Sophie facilite, le Responsable Production anime les 4 dernieres semaines

•  Documentation legere : 1 A3 (pas de lourd manuel) avec rituels, roles, regles de decision

•  Formation de 2 operateurs pour accompagner les saisonniers la campagne suivante

•  Visite de controle a J+3 mois, sans facturation : confirmation de l ancrage

RESULTAT : TRS : 76% (objectif 80% non atteint mais TRS en campagne precedente : 65%). Temps attente decision divise par 3. Gains certifies : 800 000 euros. Cout mission : 120 000 euros. ROI : 4:1. La mission s est cloturee sans prolongation - mesure ultime du succes.

TABLEAU RECAPITULATIF

| PHASE | ACTION CLE | OUTIL UTILISE | CHAPITRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Chap. 1 | Refus de repondre a la demande initiale | Questionnaire de Cadrage + Technique de reformulation | Chap. 1 |
| Chap. 2 | Diagnostic des 3 niveaux : symptome, causes, systeme | Grille d analyse systemique | Chap. 2 |
| Chap. 3 | Identification M. L. comme vrai Sponsor | Cartographie des parties prenantes | Chap. 3 |
| Chap. 4 | Implication des opposants dans la solution | Matrice Allie / Opposant / Neutre | Chap. 4 |
| Chap. 5 | Evaluation 3 axes business / politique / operationnel | Grille d evaluation pre-engagement | Chap. 5 |
| Chap. 6 | Gemba precoce : photos terrain vs indicateurs officiels | Fiche Gemba Walk (Outil 4.1) | Chap. 6 |
| Chap. 7 | Conditions Go/No-Go avant signature contrat | Grille Go/No-Go | Chap. 7 |
| Chap. 8 | Gestion des 3 pieges : Scope Creep, paralysie, dissonance | Issues Log + Points terrain | Chap. 8 |
| Chap. 9 | Sortie progressive sans dependance | Plan de transfert + A3 rituel | Chap. 9 |

CONCLUSION DE L'ETUDE DE CAS La Sucrerie de la Vallee illustre la lecon la plus importante de ce manuel : les meilleurs consultants ne sont pas ceux qui connaissent le plus d outils Lean, mais ceux qui savent lire la realite organisationnelle, identifier les vrais leviers (ici : la gouvernance de la planification) et avoir le courage de reformuler le probleme plutot que de repondre a la demande. Sophie a transforme un opposant en Sponsor, identifie une cause systemique masquee par des indicateurs biaises, et genere un ROI de 4:1 sans un seul outil Lean traditionnel.